ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА

ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное»

о результатах деятельности в 2025 году

Уважаемый депутаты и приглашенные!

Разрешите представить Вашему вниманию доклад о результатах деятельности ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» в 2025 году.

В целях приведения в нормативное состояние территории жилой застройки района Орехово-Борисово Северное в 2025 году были выполнены следующие работы на сумму 123 155 944,46 руб. по благоустройству 9 дворовых территорий:

- Домодедовская ул., д. 3

- Каширское шоссе, д. 94, корп. 3

- Каширское шоссе, д. 94, корп. 2

- Каширское шоссе, д. 94, корп. 1

- Каширское шоссе, д. 92, корп. 3

- Каширское шоссе, д. 92, корп. 1

- Каширское шоссе, д. 90, корп. 1

- Каширское шоссе, д. 90, корп. 3

- Каширское шоссе, д. 88/26

В общей сложности были выполнены следующие виды работы:

- ремонт асфальтобетонных покрытий проездов – 34318,9 кв. м.;

- ремонт асфальтобетонных покрытий тротуаров – 6739,2 кв. м.;

- устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров – 1750,7 кв.м.;

- устройство асфальтобетонных покрытий проездов и парковок – 1113 кв.м.;

- устройство дорожно-тропиночной сети из гранитного отсева – 140 кв.м.;

- замена и установка дорожного бортового камня –15136,82 пог.м.;

- ремонт и устройство посевного газона общей площадью - 18170,5 кв.м.;

- ремонт и устройство покрытия на детских и спортивных площадках с устройством основания – 12 площадок – 8 детских и 4 спортивных (3892,06 кв.м.);

- установка МАФ на детских и спортивных площадках – 87 шт.;

- установка уличной мебели – 150 шт., качели-пергола – 1 шт.;

- озеленение - 220 ед. кустарников и 1600 ед. лилейников;

- замена и установка ограждения на детских площадках- 418 пог.м.;

- замена ограждения на спортивной площадке- 88 пог.м.;

- ремонт лестницы – 3 шт.;

- переустройство контейнерных площадок – 4 шт.;

- переустройство бункерной площадки – 1 шт.

Также выполнены работы по переносу опор освещения по 6 адресам на сумму 4 381 437, 47 руб.

На дворовых территория района Орехово-Борисово Северное в 2025 году установлено 70 ед. опор наружного освещения по следующим адресам.:

Борисовский пр., д. 1, корп. 2 - 1 шт.

Борисовский пр., д. 1, корп. 3 - 3 шт.

Борисовский пр., д. 11, корп. 2 - 2 шт.

Борисовский пр., д. 12, корп. 1 - 6 шт.

Борисовский пр., д. 16 - 6 шт.

Борисовский пр., д. 17, корп. 1 - 5 шт.

Генерала Белова ул., д. 21 - 4 шт.

Генерала Белова ул., д. 25 - 10 шт.

Генерала Белова ул., д. 29, корп. 2 - 3 шт.

Борисовский пр., д. 36, корп. 1 - 14 шт.

Борисовский пр., д. 36, корп. 3 - 2 шт.

Шипиловская ул., д. 42/30 - 2 шт.

Маршала Захарова ул., д. 6, корп. 1 - 3 шт.

Каширское шоссе, д. 84, корп. 1 - 3 шт.

Каширское шоссе, д. 88/26 - 2 шт.

Домодедовская ул., д. 8 - 4 шт.

В рамках программы ДКР выполнены работы по доустановке МАФ на детских площадках - 6 шт., а также по замене пришедшей в негодность уличной мебели (урны, лавки) – 148 шт.

За счет средств дополнительного финансирования выполнены работы по ремонту асфальтобетонных покрытий, а также работы по благоустройству дворовых территорий на сумму 165 270 733,05 руб. по следующим адресам:

- Борисовский пр., д. 10, корп. 1

- Борисовский пр., д. 20

- Борисовский пр., д. 24, корп. 1

- Борисовский пр., д. 26

- ул. Домодедовская, д. 1, корп. 1

- Каширское ш., д. 82

- ул. Маршала Захарова, д. 23

- ул. Маршала Захарова, д. 27

- Ореховый б-р., д. 11, корп. 1

- ул. Маршала Захарова, д. 19

- ул. Шипиловская., д. 15

- ул. Шипиловская, д. 23, корп. 2

- ул. Домодедовская, д. 7, корп. 2

- Каширское ш., д. 80 корп.2

В общей сложности были выполнены следующие виды работы:

- замена/установка бортового камня – 14 912 пог.м.;

- ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и парковок – 32 960,2 кв.м.;

- ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходного тротуара – 8 612,4 кв.м.;

- устройство синтетического покрытия детских и спортивных площадок – 2 991,1 кв.м. (8 детских площадок, 2 спортивные);

- замена ограждения детских площадок – 401 пог.м.;

- ремонт газона (посевной) – 36 146,2 кв.м.;

- установка МАФ на детских и спортивных площадках – 64 шт.;

- установка уличной мебели (лавочки и урны) – 161 шт.;

- ремонт/устройство лестничного марша – 5 шт., устройство поручней – 36,4 пог.м.;

- переустройство контейнерных площадок – 1 шт.

В том числе за счёт средств дополнительного финансирования (дополнительно к основной программе благоустройства) выполнены работы по локальным мероприятиям по повышению безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов на придомовых территориях по адресам: ул. Домодедовская, д. 7, корп. 2, Ореховый бульвар, д. 11, корп. 1, ул. Шипиловская, д. 15 , на сумму 778 787,54 руб.

Также осуществлены работы по декоративному озеленению района Орехово-Борисово Северное по адресам: Борисовский проезд, д. 1, корп. 1, Каширское шоссе, д. 86, корп. 4, Каширское шоссе, д. 88/26 на сумму 33 024 909,51 руб.

Территория района имеет 5 мастерских участков, укомплектованных полным штатным составом специалистов, обеспечивающих своевременное выполнение работ по текущему содержанию дворовых территорий, а также необходимым инвентарем для работы в зимний и летний периоды.

В работах по уборке территорий задействовано 20 единицы уборочной техники, также при ручной уборке подведомственных территорий в зимний период используются 280 снегоуборщиков, 165 тележек-дозаторов для распределения противогололедного материала.

На территории района расположены 151 контейнерная площадка, 13 площадок для размещения бункеров для сбора крупногабаритного мусора, закрепленные в системе АСУ ОДС. На основании заключенного государственного контракта вывоз и обслуживание бункеров осуществляется мусоровывозящей организацией ООО «ГК СЭТ».

С апреля по октябрь вывезено с территории района 3 508 куб.м. смета и листвы.

В весенне-летний период мусоровывозящей организацией ООО «ГК СЭТ» проведена промывка контейнеров ТКО, в том числе под смешанные и раздельные отходы.

В зимний период 2025 года с территории района вывезено 2 226,4 куб. м. снега на стационарные снегоплавильные пункты АО «Мосводоканал» по адресу: Каширское шоссе, д. 80Г, стр.1.

Проведены работы по ремонту 13 657 кв.м. локальных разрушений асфальтобетонных покрытий,

Также кроме содержания дворовых территорий, ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» занимается санитарным содержанием и текущим ремонтом инженерных систем и конструктивных элементов в 118 жилых домах, в том числе нежилых помещениях на основании заключенных договоров с арендаторами и собственниками.

Согласно титульному списку, утвержденному префектурой ЮАО, в районе в 2025 году выполнен и принят МЖИ по ЮАО г. Москвы ремонт 110 подъездов, расположенных в 16 многоквартирных домах по адресам:

1. Борисовский проезд, д. 1, к. 1;

2. Борисовский проезд, д. 9, к. 3;

3. Борисовский проезд, д. 10, к. 1;

4. Борисовский проезд, д. 11, к. 1;

5.Борисовский проезд, д. 11, к. 2;

6. Борисовский проезд, д. 15, к. 2.

7. Борисовский проезд, д. 22, к. 1;

8. Борисовский проезд, д. 38, к. 1;

9. Генерала Белова ул., д. 19, к. 1;

10. Каширское шоссе, д. 94, к. 2;

11. Каширское шоссе, д. 86, к. 3;

12. Каширское шоссе, д. 94, к. 1;

13. Ореховый бульвар, д. 23, к. 1;

14. Шипиловская ул., д. 5, к. 1;

15. Шипиловская ул., д. 6, к. 3;

16. Шипиловская ул., д. 25, к. 1;

В 2025 году ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» в рамках дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы на сумму 10061500,00рублей выполнены работы по ремонту отдельных конструктивных элементов и инженерных систем в 4 многоквартирных жилых домах по адресам:

- Каширское шоссе, д. 86 к. 3- Замена окон в местах общего пользования (под. 1-3 места общего пользования) 17 эт. +предчердачное;

- Борисовский проезд, д. 17 к. 1-Замена окон в местах общего пользования (под. 3 места общего пользования) 14 эт.;

- Генерала Белова ул., д. 29, к. 2- строительно-монтажные работы по переносу расширительного бака на ЦТП;

- Борисовский проезд, д. 9, к. 1- строительно-монтажные работы по переносу расширительного бака на ЦТП.

О проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории района

На территории района Орехово-Борисово Северное в рамках «Региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Москвы на 2015-2044 гг.», утвержденной постановлением Правительства Москвы № 832-ПП от 29.12.2014, Фондом капитального ремонта города Москвы реализован капитальный ремонт в 21-и Многоквартирных домах, в том числе замена лифтового хозяйства:

Управляющая организация ГБУ города Москвы «Жилищник р-на Орехово-Борисово Северное» выполнила работы по капитальному ремонту 7-и МКД, а именно:

- В рамках договора ПКРД-000005-24 от 17.09.2024 по адресу ул. Шипиловская д. 10, выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт систем холодно водоснабжения (стояки);

2. Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация) (стояки).

4. Ремонт систем теплоснабжения (стояки) – протоколом ОСС от 3 марта 2025г №1/25, собственниками было принято решение о переносе внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) на последующие годы, но не ранее 31.12.2029г.

- В рамках договора КР-009657-24 от 04.10.2024 по адресу ул. Шипиловская д.18,            выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

2. Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

3. Ремонт кровли;

4. Ремонт фасада.

- В рамках договора КР-009789-24 от 16.09.2024 по адресу Ореховый бульвар д.7 корп. 2, выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация) (стояки).

- В рамках договора КР-010302-24 от 24.12.2024 по адресу: ул. Шипиловская д. 34, корп. 2 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт систем электроснабжения;

2. Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

3. Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

4. Ремонт фасада;

5. Ремонт крыши;

6. Ремонт подвальных помещений.

7. Ремонт систем теплоснабжения (стояки) – протоколом ОСС от 3 марта 2025г № 2/25, было принято решение о переносе внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) на последующие годы, но не ранее0 31.12.2029г.

- В рамках договора ПКР-014649-24 от 04.03.2025 по адресу: Борисовский проезд, д. 17, корп. 1 выполнялись следующие виды работ (системы):

- Ремонт кровли.

- В рамках договоров КР-014650-24 от 25.02.2025 по адресу ул. Маршала Захарова, д. 8, корп. 3 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт кровли.

- В рамках договоров КР-000517-24 от 18.12.2024 по адресу: Ореховый бульвар   д. 23, корп. 1 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт крыши;

2. Ремонт фасада;

3. Ремонт подвала.

Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов одновременно               выполнялись подрядными организациями ФКР Москвы в 14-и МКД:

-  Подрядной организацией ООО «Центр Газ»» в рамках договора ПКР-014582-24 от 01.10.2024 по адресу: Борисовский пр., д. 9, корп. 1 выполнены следующие виды работ (системы):

1.Ремонт фасада.

-  Подрядной организацией ООО «СТРОЙГРУПП» в рамках договора ПКР-016206-24 от 10.02.2025 по адресу: ул. Генерала Белова, д. 33/19 выполнялись следующие виды работ (системы):

1. Ремонт фасада.

-  Подрядной организацией ООО «СТК ИВЕСТ» в рамках договора ПКР-016284-25 от 24.02.2025 по адресу: Борисовский пр, д. 44, корп. 3 выполнялись следующие виды работ (системы):

1.Ремонт фасада;

-  Подрядной организацией ООО «СТОРМ» в рамках договора ПКР-016109-24 от 04.02.2025 по адресу: Борисовский пр, д. 44, корп. 2 выполнялись следующие виды работ (системы):

1.Ремонт фасада;

- Подрядной организацией ООО «СТОРМ» в рамках договоров КР-016111-24 от 04.02.2025 по адресу: Борисовский пр, д. 46, корп. 1 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт фасада.

- Подрядной организацией ООО Стк «Цей» в рамках договоров ПКР-014581-24 от 16.09.2024 по адресу: ул. Генерала Белова д. 21 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт систем электроснабжения;

2. Ремонт фасада.

-  Подрядной организацией ООО «ЦЕНТР ГАЗ» в рамках договора ПКР-014583-24 от 01.10.2024 по адресу: ул. Домодедовская, д. 8 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт систем теплоснабжения (магистрали);

2. Ремонт фасада.

- Подрядной организацией ООО «АСТЭК» в рамках договора КР-010513-25 от 31.03.2025 по адресу: ул. Каширское ш, д. 84, к 1 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

2. Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

3. Ремонт водоотведения (канализация) (стояки);

-  Подрядной организацией ООО «БИЗНЕС-А» в рамках договора ПКР-014584-24 от 23.09.2024 по адресу: ул. Маршала Захарова, д.14, к 1 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт фасада.

-  Подрядной организацией ООО «АСТЭК» в рамках договора ПКР-016206-24

10.02.2025 по адресу: ул. Маршала Захарова, д. 18, корпус 1, выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт крыши;

2. Ремонт фасада.

-  Подрядной организацией ООО «СТОРМ» в рамках договора ПКР-016108-24 от 04.02.2025 по адресу: Борисовский проезд д. 44, к 1 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт фасада.

-  Подрядной организацией ООО «ЦЕНТР-ГАЗ» в рамках договора ПКР-014585-24 от 01.10.2024 по адресу: ул. Маршала Захарова, д. 27 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт фасада.

-  Подрядной организацией АО ХК «ГВСУ «Центр» в рамках договора ПКР-016112-24 от 04.02.2025 по адресу: Ул Ореховый бульвар, д. 25, выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт фасада.

-  Подрядной организацией ООО «ПРОФСТРОЙ» в рамках договора КР-0103-24 от 26.12.2024 по адресу: ул. Домодедовская, д. 22, к.1 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт фасада.

Замена лифтового оборудования в рамках реализации «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы 2015-2044гг.», а именно:

В 2025 году на территории района Орехово-Борисово Северное, замена лифтового оборудования, в том числе ремонт машинных помещений, произведена в 7 МКД, что составило 45 лифтов (42 пассажирских, 3 грузопассажирских) по следующим адресам:

1. ул. Шипиловская, д. 6, корп. 2, подъезды № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (10 лифтов) - подрядной организацией ООО «Региональное Управление «КМЗ» в рамках Договора № ПЗЛД-000004-25 от 04.03.2025 г., выполнена замена пассажирских лифтов, ремонт лифтовых и машинных помещений;

2.ул. Домодедовская, д. 1, корп. 3, подъезды № 1,2,3 (6 лифтов) - подрядной организацией ООО «Региональное Управление «КМЗ» в рамках Договора № ПЗЛД-000004-25 от 04.03.2025 г., выполнена замена 3-пассажирских и 3 – грузопассажирских лифтов, ремонт лифтовых и машинных помещений;

3. ул. Домодедовская, д. 7, корп. 2, подъезды № 1,2,3,4,5,6,7,8 (8 лифтов) - подрядной организацией ООО «Региональное Управление «КМЗ» в рамках Договора № ПЗЛД-000004-25 от 04.03.2025 г., выполнена замена 8 - пассажирских лифтов, ремонт лифтовых и машинных помещений;

4. Каширское шоссе, д. 90, корп. 3, подъезды № 1,2,4 (3 лифта) - подрядной организацией ООО «Региональное Управление «КМЗ» в рамках Договора № ПЗЛД-000004-25 от 04.03.2025 г., выполнена замена 8 - пассажирских лифтов, ремонт лифтовых и машинных помещений;

5. Каширское шоссе, д. 100, подъезды № 1, 2, 3 (6 лифтов) - подрядной организацией ООО «Региональное Управление «КМЗ» в рамках Договора № ПЗЛД-000001-24 от 25.10.2024 г., выполнена замена 6 - пассажирских лифтов, ремонт лифтовых и машинных помещений;

6. Каширское шоссе, д. 102, корп. 1, подъезды № 1, 2, 3 (6 лифтов) - подрядной организацией ООО «Щербинский лифтостроительный завод» в рамках Договора                    № ПЗЛД-000002-24 от 25.10.2024 г., выполнена замена 6 - пассажирских лифтов, ремонт лифтовых и машинных помещений;

7. Каширское шоссе, д. 104, подъезды № 1, 2, 3 (6 лифтов) - подрядной организацией ООО «Региональное Управление «КМЗ» в рамках Договора № ПЗЛД-000001-24 от 25.10.2024 г., выполнена замена 6 - пассажирских лифтов, ремонт лифтовых и машинных помещений.

По состоянию на 29.12.2025г. на балансе ГБУ «Жилищник Орехово-Борисово Северное» находится 888 лифтов. Обслуживающая организация Филиал АО «Мослифт» СУ № 18; ежегодное периодическое техническое освидетельствование осуществляет испытательная лаборатория ООО «Аврора».  Лифтовое оборудование исправно (застраховано, договора на обслуживание заключены), функционирует в штатном режиме.

Ремонт кровельного покрытия и герметизация межпанельных заполнений.

В рамках текущей эксплуатации жилищного фонда управляющая организация ГБУ города Москвы «Жилищник р-на Орехово-Борисово Северное» выполнила ремонт кровельного покрытия 1800 м2 и герметизацию межпанельных швов 2546 п.м. в 130 - х квартирах.

О проведении общих собраний по вопросам управления многоквартирными домами, включая выбор управляющих организаций, создание товариществ собственников жилья, избрание советов многоквартирных домов

В 2025 году в районе проведено 10 собраний по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в управлении ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное».

О работе с обращениями граждан

В период с 01 января по 31 декабря 2025 года в рабочий кабинет ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» информационного портала «Наш город» поступило 6 788 обращений, из них:

«Дома» - 4 453 обращения;

«Дворовые территории» - 2 214 обращений;

«Дороги» - 64 обращения;

«Городские объекты» - 3 обращения;

«Парки, скверы, ООПТ» - 48 обращений;

«Транспорт» - 0 обращений;

«Учреждения» - 5 обращений;

«Стойка» - 1 обращение.

В ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» в 2025 году поступило 2463 письменное обращение (внутренние обращения – 910, ЭДО – 1553). Из них по вопросам содержания:

МКД - 1144, Дворы - 797, Кап. Ремонт - 238, по вопросам ЕПД – 284

Нарушения регламентного срока при подготовке ответов поступивших обращений не допускаются.

По сравнению с 2024 г. объем поступивших обращений в 2025г. увеличился:

- внутренние обращения, поступившие в ГБУ Жилищник (2024г. – 892 / 2025г. – 910).

Анализ обращений граждан показывает, что основными вопросами для жителей района продолжают оставаться вопросы:

- содержание и эксплуатация жилого фонда (содержание и текущий ремонт жилых помещений, управление многоквартирными домами, оплата жилищно-коммунальных услуг,

- благоустройство придомовой территории);

- капитальный ремонт в многоквартирных домах;

Принимаются меры по исключению случаев срыва сроков выполнения контрольных поручений и формального подхода к их исполнению, а также принимаются меры по устранению причин, способствующих повторному обращению граждан.

О расчетах за жилищно-коммунальные услуги с физическими и юридическими лицами

По состоянию на 01.01.2025 года задолженность за жилищно-коммунальные услуги ГБУ «Жилищник» по категории должников свыше 3 месяцев по услугам ГБУ составляла 76 407 146,76 руб. (893 л/сч)

По состоянию на 01.01.2026 года задолженность за жилищно-коммунальные услуги ГБУ «Жилищник» по категории должников свыше 3 месяцев по всем ЖКУ составляла       94 873 345,69 руб. (784 л/сч)

С 01.01.2025 по 01.01.2026 года задолженность за жилищно-коммунальные услуги по категории должников свыше 3 месяцев по всем ЖКУ увеличилась на 18 466 198,93 руб. (уменьшилась на 109 л/сч).

Причиной увеличения общей суммы задолженности в 2025 году является:

1.  Плановое увеличение тарифов за оплату жилищно- коммунальных услуг в 2025 году.

2.  Проблемой остаются безработные неплательщики и лица ведущие аморальный образ жизни.

# Для снижения задолженности в 2025г. были проведены следующие мероприятия:

# 1. Обзвон должников в 2025г.

С 01.01.2025-31.12.2025г. – 1 850 л/с. на сумму 15 130 175,25 руб.

# Из них оплатили: 623 квартир на сумму 7 210 750,10 руб.

# 2. Направление уведомлений о задолженности в почтовые ящики в 2025г, а также размещение наклеек на почтовые ящики в 2025 г.

С 01.01.2025-31.12.2025г. – 25 350 шт. на сумму 2 730 120 240,60 руб.

# Из них 750 квартир обратились с подтверждением оплаты на сумму 6 540 560,25 руб.

3. Нарочное вручение уведомлений о задолженности в 2025г.

С 01.01.2025-31.12.2025г. год ГБУ Жилищник произведен обход по 36 520 л/с, из них:

Вручено под подпись 16 250 шт. на сумму 33 110 150,45 руб.

4. Размещение информации о задолженности на входных группах и информационных стендах района в 2025 г.

# С 01.01.2025-31.12.2025г. – 23 325 шт. на сумму 2 850 140 125, 10 руб.

5. Ограничение водоотведения в 2025г.

# С 01.01.2025-31.12.2025г. - установлено 480 заглушек на сумму 25 250 150,20 руб.

Из них оплатили: 215 квартиры на сумму 4 240 320,20 руб.

6. Размещение информации о задолженности на официальном сайте ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное».

С 01.01.2025-31.12.2025г. – 50 420 л/с. на сумму 785 340 120,50 руб.

7. Финансовые комиссии в Управе района в 2025г.

С 01.01.2025-31.12.2025г.  на комиссии было принято: 106 должников на сумму 5 775 660,80 руб.

Из них оплатили: 32 квартиры на сумму 2 150 540,30 руб.

# Судебно-исковая работа с должниками за ЖКУ

# С марта 2024г. ГКУ г. Москвы «Московский центр недвижимости» в соответствии с постановлениями Правительства г. Москвы № 346-ПП, № 146-ПП» осуществляет полномочия по взысканию задолженности за ЖКУ на основании выданной ГБУ Жилищник доверенности.

# В 2025г. в суды подано 387 заявлений на 24,2 млн. руб. (24 250574,09), из них подано ГБУ «Жилищником» 70 заявлений на 4,4 млн. руб. (4 432 472,10).

В 2025г. передано в ССП 210 исполнительных документов по судебным делам 2025г. на сумму 11,77 млн. руб.

Работа со Службой Судебных приставов

В 2025г. передано в ССП 210 исполнительных документов по судебным делам 2025г. на сумму 11,77 млн. руб. Из них взыскано 3,2 млн. руб. (3 231 600,01), а всего службой судебных приставов в 2025г. взыскано 9,2 млн. руб.

Юридические лица:

- В 2025 г. в районе Орехово-Борисово Северное находится 135 юридическое лицо (организаций), в 2024 г. было 129 юридических лиц (организаций).

- На сегодняшний день имеется 6 должников с задолженностью в сумме 109 210,25 руб.

# Техническое освидетельствование лифтового оборудования.

# В 2025 году специализированной организацией - испытательной лабораторией                        ООО «Аврора» в рамках обеспечения безопасности лифтового оборудования выполнено техническое освидетельствование 888 лифтов, с представлением соответствующих документов. Исправность указанных лифтов подтверждена подготовленными заключениями.             Вопрос безопасной эксплуатации лифтового оборудования находится на постоянном контроле, посредством технического обслуживания, производимого силами специализированной организации АО «Мослифт (Филиал АО «Мослифт» СУ № 18»).

# О содержании и текущем ремонте общедомового, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности

Ежегодно на территории ЮАО в рамках государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы», выполняется комплекс мероприятий по установке - Подъемных платформ для инвалидов (далее ППИ). В 2025 году на территории района Орехово-Борисово Серное Южного АО установлено 5 ППИ по следующим адресам:

- ул. Домодедовская, д. 7, корп. 2, под. 6 – заказчики ГКУ «УКРиС», генподрядчик ООО «ТехноСтройБазис», Договор № 13ЕП-УКРИС/24 от 05.07.2024г. Приемка работ состоялась 10.10.2025г. ППИ на баланс ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» не передана, в эксплуатацию не введена.

- Ореховый бульвар, д. 21, корп. 1, под. 1 – заказчик ГКУ «УКРиС», генподрядчик ООО «ТехноСтройБазис», Договор № 16ЕП-УКРИС/24 от 29.08.2024 г. Приемка работ состоялась 31.10.2025г. ППИ на баланс ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» не передана, в эксплуатацию не введена.

- Каширское шоссе, д. 104, под. 1 – заказчик ГКУ «УКРиС», генподрядчик ООО «СУ-177», Договор № 60ЕП/П-УКРИС/25 от 14.08.2025г. Приемка работ не проводилась. ППИ на баланс ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» не передана, в эксплуатацию не введена.

- Каширское шоссе, д. 94, корп. 2, под. 1 – заказчик ГКУ «УКРиС», генподрядчик ООО                «СУ-177», Договор № 62ЕП/П-УКРИС/25 от 12.08.2025г. Приемка работ не проводилась.              ППИ на баланс ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» не передана, в эксплуатацию не введена.

- ул. Генерала Белова, д. 25, под. 4 – заказчик ГКУ «УКРиС», генподрядчик ООО «СУ-177», Договор № 58ЕП/П-УКРИС/25 от 14.08.2025г. Приемка работ не проводилась. ППИ на баланс ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» не передана, в эксплуатацию не введена.

По состоянию на 25.12.2025г., на балансе ГБУ «Жилищник Орехово-Борисово Северное» находится 26 подъемных платформ для инвалидов, 11 удаленных автоматизированных рабочих места (УАРМ расположены на ОДС). Обслуживание ППИ осуществляет                           ООО «СтройТелеСети». В настоящее время, ППИ исправны, функционирует в штатном режиме (ППИ застрахованы, договор на обслуживание заключен).

Подводя итоги 2025 года, хочу поблагодарить всех за совместную работу, за выполнение поставленных задач и утвержденных программ в целях обеспечения и повышения комфортности проживания жителей на территории нашего района.

Спасибо за внимание!