СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

Орехово-Борисово Северное

РЕШЕНИЕ

03 марта 2014 года № 01-03-16

О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное в 2014 году

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное в 2014 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

- 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

- 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Орехово-Борисово Северное Сухоносову Е.Н.

Глава муниципального округа

Орехово-Борисово Северное 					Е.Н.Сухоносова

Приложение

к решению Совета депутатов

Орехово-Борисово Северное

от 03 марта 2014 года № 01-03-16

Адресный перечень

дворовых территорий для проведения работ по благоустройству

в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное в 2014 году

| Адрес спортплощадки | Лимит финансирования | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок сдачи объекта в производство работ (число, месяц, год) | Срок завершения работ (число, месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Демонтажные работы |  | Замена основания площадки |  | Замена садового камня |  | Замена ограждения площадки |  | Устройства освещения площадки |  | Замена спортивного оборудования |  | Установка скамеек и урн |  | Ремонт АБП дорожки |  | Укрепление откоса |  |  |  |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. | т/кв.м | тыс. руб. | кв.м. | тыс. руб. | п.м. | тыс. руб. | п.м/ компл | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | компл. | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м |  |  |
| ул.Шипиловская, д.20 | 1757,0 | 72,4 | 1,7/131,8 | 500,1 | 654 |  |  | 1040,4 | 0/1 |  |  | 64,5 | 2 | 32,8 | 4 | 46,7 | 45 |  |  | 20.04.2014 | 01.07.2014 |
| Борисовский проезд, д.1, корп.2 | 2265,0 | 75,2 | 2,44/0 | 685,0 | 442 | 90,5 | 86 | 1108,6 | 86/0 | 133,9 | 4 | 46,2 | 2 | 32,8 | 4 | 20,8 | 20 | 72,1 | 56 | 20.04.2014 | 01.07.2014 |
| Борисовкский проезд, д.22, корп.1 | 1770,0 | 73,3 | 2,38/0 | 523,9 | 338 | 82,1 | 78 | 876,6 | 78/0 | 133,9 | 4 | 47,3 | 2 | 32,8 | 4 |  |  |  |  | 20.04.2014 | 01.07.2014 |
| Итого: | 5792,0 | 220,91 | 6,52/131,8 | 1709,0 | 1434 | 172,6 | 164 | 3025,6 | 164/1 | 267,8 | 8 | 158,1 | 6 | 98,4 | 12 | 67,5 | 65 | 72,1 | 56 |  |  |