Отчет главы управы района

Орехово-Борисово Северное о результатах деятельности управы района Орехово-Борисово Северное

города Москвы в 2023 году

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Положением об управе района Орехово-Борисово Северное   города   Москвы, постановлением Правительства города Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советами депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» сегодня вашему вниманию предлагается отчет «О результатах деятельности управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы в 2023 году».

1.Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП "О стимулировании управ районов" в целях реализации в 2023 году программных мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управ районов выполнены работы на сумму 126 149 855,11 руб. по благоустройству 13 дворовых территорий:

Борисовский пр., д. 1, корп. 2:

- Ремонт:

- детской площадки с заменой синтетического покрытия – 150 кв.м.;

- спортивной площадки с заменой синтетического покрытия – 432 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 513 кв.м.;

- зоны отдыха с асфальтобетонным покрытием – 55 кв.м.;

- лестниц с заменой асфальтобетонного покрытия – 3 шт.;

- Замена:

- ограждения на детской площадке – 113 пог.м.;

- ограждения на спортивной площадке – 84 пог.м.;

- Устройство:

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 14 кв.м.;

- лестниц с заменой асфальтобетонного покрытия – 1 шт.;

- клумбы с посадкой многолетних растений – 14 кв.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 666 пог.м.;

- игрового комплекса – 1 шт.;

- МАФ на детской площадке - 8 шт.;

- МАФ на дворовой территории – 4 шт.;

- спортивного оборудования – 5 шт.;

- лавочек – 13 шт.;

- урн – 15 шт.

- Посадка кустарников – 3 шт.

Борисовский пр., д. 1, корп. 3:

- Ремонт:

- спортивной площадки, с расширением и с заменой синтетического покрытия – 294 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 52 кв.м.;

- зоны отдыха с асфальтобетонным покрытием – 55 кв.м.;

- ремонт газона, с укладкой рулонного газона – 800 кв.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 205 пог.м.;

- МАФ на дворовой территории - 1 шт.;

- спортивных снарядов – 6 шт.;

- лавочек – 10 шт.;

- урн – 10 шт.

- Посадка кустарника – 1 шт.

Борисовский пр., д. 3, корп. 1:

- Ремонт:

- детской площадки с заменой синтетического покрытия – 305 кв.м.;

- спортивной площадки с заменой синтетического покрытия – 861 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 137 кв.м.;

- Устройство:

- спортивной площадки с синтетическим покрытием – 168 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием –кв.м.;

- габионов – 130 кв.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 471 пог.м.;

- игрового комплекса – 2 шт.;

- МАФ на детской площадке - 4 шт.;

- МАФ на дворовой территории – 3 шт.;

- спортивного оборудования – 4 шт.;

- хоккейной коробки – 1 шт.;

- спортивных снарядов и тренажеров – 5 шт.;

- лавочек – 9 шт.;

- урн – 9 шт.

- Посадка кустарников – 450 шт.;

- Посадка деревьев – 10 шт.

Борисовский пр., д. 5:

- Ремонт:

- детской площадки с заменой синтетического покрытия – 300 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 510 кв.м.;

- Устройство:

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 290 кв.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 1 010 пог.м.;

- игрового комплекса – 1 шт.;

- МАФ на детской площадке - 4 шт.;

- МАФ на дворовой территории – 2 шт.;

- лавочек – 6 шт.;

- урн – 6 шт.

Борисовский пр., д. 7:

- Ремонт:

- детской площадки с заменой синтетического покрытия – 408 кв.м.;

- лестниц с заменой асфальтобетонного покрытия – 2 шт.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 254 кв.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 429 пог. м.;

- игрового комплекса – 1 шт.;

- МАФ на детской площадке - 8 шт.;

- МАФ на дворовой территории – 3 шт.;

- лавочек – 8 шт.;

- урн – 8 шт.

Борисовский пр., д. 9, корп. 3:

- Ремонт:

- детской площадки, с расширением и с заменой синтетического покрытия – 510 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 2,3 кв.м.;

- Устройство:

- спортивной площадки с синтетическим покрытием – 64 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 7 кв.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 145 пог.м.;

- ограждения на детской площадке – 92 пог.м.;

- игрового комплекса – 1 шт.;

- МАФ на детской площадке - 8 шт.;

- МАФ на дворовой территории – 3 шт.;

- тренажеров – 5 шт.;

- лавочек – 17 шт.;

- урн – 17 шт.

Борисовский пр., д. 11, корп. 2:

- Ремонт:

- детской площадки с заменой синтетического покрытия – 438 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 79 кв.м.;

- Замена:

- ограждения на детской площадке – 92 пог.м.;

- Устройство:

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 16 кв.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 259 пог.м.;

- игрового комплекса – 1 шт.;

- МАФ на детской площадке - 6 шт.;

- МАФ на дворовой территории – 3 шт.;

- лавочек – 11 шт.;

- урн – 11 шт.

Борисовский пр., д. 16:

- Ремонт:

- детской площадки с заменой синтетического покрытия на покрытие из резиновой плиты – 325 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 68 кв.м.;

- Замена:

- ограждения на детской площадке – 88 пог.м.;

- Устройство:

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 24 кв.м.;

- зоны отдыха с асфальтобетонным покрытием – 40 кв.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 137 пог.м.;

- игрового комплекса – 1 шт.;

- МАФ на детской площадке - 6 шт.;

- МАФ на дворовой территории – 2 шт.;

- лавочек – 9 шт.;

- урн – 9 шт.

- Посадка кустарников – 210 шт.

Каширское шоссе, д. 86, корп. 2:

- Ремонт:

- детской площадки с заменой синтетического покрытия – 363 кв.м.;

- спортивной площадки, с расширением и с заменой синтетического покрытия – 455 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 315 кв.м.;

- лестниц с заменой асфальтобетонного покрытия – 3 шт.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 565 пог.м.;

- игрового комплекса – 1 шт.;

- МАФ на детской площадке - 7 шт.;

- МАФ на дворовой территории – 3 шт.;

- спортивного оборудования – 4 шт.;

- хоккейной коробки – 1 шт.;

- лавочек – 7 шт.;

- урн – 10 шт.

Каширское шоссе, д. 86, корп. 3, 4:

- Ремонт:

- детской площадки с заменой синтетического покрытия – 340 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 100 кв.м.;

- лестниц с заменой асфальтобетонного покрытия – 2 шт.;

- контейнерной площадки с отсеком для хранения инвентаря – 1 шт.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 345 пог.м.;

- игрового комплекса – 1 шт.;

- МАФ на детской площадке - 8 шт.;

- МАФ на дворовой территории – 3 шт.;

- лавочек – 10 шт.;

- урн – 10 шт.

Каширское шоссе, д. 90, корп. 3:

- Ремонт:

- детских площадок с расширением и с заменой синтетического покрытия – 539 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 203 кв.м.;

- контейнерной площадки с отсеком для хранения инвентаря – 1 шт.;

- Устройство:

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 145 кв.м.;

- лестниц с заменой асфальтобетонного покрытия – 1 шт.;

- зоны отдыха с асфальтобетонным покрытием – 96 кв.м.;

- Установка:

- бортового дорожного камня – 619 пог.м.;

- игрового комплекса – 1 шт.;

- МАФ на детской площадке - 9 шт.;

- МАФ на дворовой территории – 6 шт.;

- лавочек – 8 шт.;

- урн – 12 шт.

- Посадка кустарников – 700 шт.;

- Посадка деревьев – 10 шт.

Шипиловская ул., д. 20:

- Ремонт:

- спортивных площадок с заменой синтетического покрытия – 801 кв.м.;

- дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным покрытием – 170 кв.м.;

- контейнерной площадки с отсеком для хранения инвентаря – 1 шт.;

- Устройство:

- - зоны отдыха с асфальтобетонным покрытием – 80 кв.м.;

- Установка:

- - бортового дорожного камня – 425 пог.м.;

- ограждения на спортивной площадке – 84 пог.м.;

- МАФ на дворовой территории - 2 шт.;

- спортивного оборудования – 5 шт.;

- спортивных снарядов и тренажеров – 6 шт.;

- лавочек – 14 шт.;

- урн – 14 шт.

- Посадка кустарников – 700 шт.;

- Посадка деревьев – 10 шт.

За счет средств дополнительного финансирования выполнены работы по ремонту асфальтобетонных покрытий проездов – 13 952 кв. м., тротуаров – 2 840 кв. м., устройству асфальтобетонных покрытий тротуаров – 184 кв.м., а также замене и установке дорожного бортового камня – 4 335 пог.м. по 9 адресам на сумму 29 562 500,00 руб. по следующим адресам:

- Каширское шоссе, д. 80, корп. 1;

- Борисовский пр., д. 1, корп. 1;

- Борисовский пр., д. 1, корп. 2;

- Борисовский пр., д. 3, корп. 1;

- Борисовский пр., д. 5;

- Борисовский пр., д. 11, корп. 2;

- Борисовский пр., д. 12, корп. 1;

- Борисовский пр., д. 16;

- Шипиловская ул., д. 20.

В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий проводились работы по ремонту и понижению газонов, с последующим устройством рулонного газона общей площадью 21 356 кв.м. на 16 дворовых территориях.

Также за счет средств дополнительного финансирования выполнена реконструкция детских и спортивных площадок, дорожно-тропиночной сети, с учетом устройства новых подходов, обустройство зоны тихого отдыха, ремонт газонов и высадка кустарников на дворовых территориях по адресам: ул. Генерала Белова, д. 21, корп. 2 и д. 25, прилегающих к объекту здравоохранения ГБУЗ «ГП № 214» по адресу: ул. Генерала Белова, д. 19, корп. 2 на сумму 27 553 334,08 руб.

В том числе за счёт средств дополнительного финансирования (дополнительно к основной программе благоустройства) выполнены работы по ремонту асфальтобетонных покрытий проездов – 2 700 кв. м., тротуаров – 1 031 кв. м., а также замене и установке дорожного бортового камня – 1 093 пог.м. по 4 адресам на сумму 5 127 362,64 руб. по следующим адресам:

- Каширское шоссе, д. 86, корп. 2;

- Борисовский пр., д. 3, корп. 1;

- Борисовский пр., д. 5;

- Борисовский пр., д. 11, корп. 2;

  - Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений

В рамках реализации программы комплексного благоустройства в 2023 году проведены работы по благоустройству территорий 4 образовательных учреждений:

ГБОУ города Москвы «Школа № 937 имени Героя Российской Федерации А.В. Перова», дошкольное образовательное учреждение по адресу: Каширское шоссе, д. 84, корп. 2:

- Ремонт:

- асфальтобетонного покрытия проездов – 1 300 кв.м.;

- прогулочных веранд – 3 шт.;

- газона, с устройством рулонного газона – 3 681,75 кв.м.;

- футбольного поля с покрытием из искусственной травы – 360 кв.м.;

- контейнерной площадки с отсеком для хранения инвентаря – 1 шт.;

- Устройство:

- зоны отдыха из асфальтобетонного покрытия – 60 кв.м.;

- цветников (посадка кустарников) – 80 шт.;

- спортивных площадок с синтетическим покрытием – 150 кв.м.;

- детской площадки площадки с синтетическим покрытием – 130 кв.м.;

- площадок у прогулочных веранд с синтетическим покрытием – 441 кв.м.;

- площадки из асфальтобетонного покрытия – 40 кв.м.;

- прыжковой ямы – 4,5 кв.м.;

- облицовка ограждения листами поликарбоната – 644 кв.м.

- Установка:

- дорожного бортового камня – 1 042 пог.м.;

- трибуны – 1 шт.;

- МАФ на детской площадке – 4 шт. (Игровой комплекс, Качели «Гнездо» - 2 шт., Качели-балансир);

- МАФ у прогулочных веранд – 32 шт. (Игровой комплекс – 8 шт., Домик - 8 шт., Качалка на пружине – 8 шт., Песочница с крышкой – 8 шт.);

- спортивного оборудования – 9 шт. (Ворота для мини-футбола – 2 шт.; Баскетбольный щит – 2 шт., комплект для волейбола (стойки с сеткой); оборудование для площадки ГТО – 4 шт.);

- МАФ на территории (трибуна, велопарковка, топиари, информационный стенд, ящики для игрушек) – 49 шт.

- лавочек – 15 шт.;

- урн – 15 шт.;

- Демонтаж бассейна, с последующим устройством рулонного газона – 1 шт.

В связи с дополнительной потребность за счет средств дополнительного финансирования проведены работы по ремонту и облицовке ограждения поликарбонатом общей площадью 100 кв.м.

ГБОУ города Москвы «Школа № 996», дошкольное образовательное учреждение по адресу: Борисовский пр., д. 5, корп. 1:

- Ремонт:

- асфальтобетонного покрытия проездов – 415 кв.м.;

- асфальтобетонного покрытия тротуара – 1 413 кв.м.;

- прогулочных веранд – 10 шт.;

- газона, с устройством рулонного газона – 4 300 кв.м.;

- площадок у прогулочных веранд с синтетическим покрытием – 800 кв.м.;

- спортивных площадок с синтетическим покрытием – 480 кв.м.;

- контейнерной площадки с отсеком для хранения инвентаря – 1 шт.;

- Устройство:

- прыжковой ямы – 4,5 кв.м.;

- облицовка ограждения листами поликарбоната – 1 140 кв.м.

- Установка:

- дорожного бортового камня – 1 185 пог.м.;

- МАФ у прогулочных веранд – 44 шт. (Игровой комплекс – 11 шт., Домик - 11 шт., Качалка на пружине – 11 шт., Песочница с крышкой – 11 шт.);

- спортивного оборудования – 9 шт. (Ворота для мини-футбола с баскетбольным кольцом – 2 шт.; комплект для волейбола (стойки с сеткой); оборудование для площадки ГТО – 5 шт.);

- МАФ на территории (топиари, информационный стенд, ящики для игрушек) – 35 шт.

- лавочек – 17 шт.;

- урн – 17 шт.

В ходе производства основных видов работ выявлена необходимость, за счет средств дополнительного финансирования, произвести работы по закупке материалов и устройству основания для последующей укладки асфальтобетонного и синтетического покрытия на игровых площадках по адресу: Борисовский пр., д. 5, корп. 1.

ГБОУ города Москвы «Школа № 996», дошкольное образовательное учреждение по адресу: Борисовский пр., д. 24, корп. 2:

- Ремонт:

- асфальтобетонного покрытия проездов – 1 340 кв.м.;

- асфальтобетонного покрытия тротуара – 350 кв.м.;

- прогулочных веранд – 7 шт.;

- газона, с устройством рулонного газона – 4 200 кв.м.;

- футбольного поля с покрытием из искусственной травы – 234 кв.м.;

- спортивной площадки с синтетическим покрытием – 132 кв.м.;

- контейнерной площадки с отсеком для хранения инвентаря – 1 шт.;

- Устройство:

- зоны отдыха из асфальтобетонного покрытия – 30 кв.м.;

- спортивной площадки с синтетическим покрытием – 85 кв.м.;

- детской площадки площадки с синтетическим покрытием – 270 кв.м.;

- площадок у прогулочных веранд с синтетическим покрытием – 539 кв.м.;

- прыжковой ямы – 4,5 кв.м.;

- облицовка ограждения листами поликарбоната – 1 037,5 кв.м.

- Установка:

- дорожного бортового камня – 1 360 пог.м.;

- МАФ на детской площадке – 7 шт. (Игровой комплекс, Качели - 2 шт., Качалка-балансир, Качалка на пружине - 2 шт., Карусель);

- МАФ у прогулочных веранд – 28 шт. (Игровой комплекс – 7 шт., Столик - 7 шт., Качалка на пружине – 7 шт., Песочница с крышкой – 7 шт.);

- спортивного оборудования – 9 шт. (Ворота для мини-футбола – 2 шт.; Баскетбольный щит – 2 шт., комплект для волейбола (стойки с сеткой); оборудование для площадки ГТО – 5 шт.);

- МАФ на территории (топиари, информационный стенд, ящики для игрушек) – 28 шт.

- лавочек – 15 шт.;

- урн – 15 шт.;

- Посадка кустарников – 755 шт.

ГБОУ города Москвы «Школа № 878», дошкольное образовательное учреждение по адресу: ул. Домодедовская, д. 1, корп. 2:

- Ремонт:

- асфальтобетонного покрытия проездов – 1 150 кв.м.;

- асфальтобетонного покрытия тротуара – 564,3 кв.м.;

- прогулочных веранд – 8 шт.;

- газона, с устройством рулонного газона – 4 550 кв.м.;

- контейнерной площадки с отсеком для хранения инвентаря – 1 шт.;

- Устройство:

- площадок у прогулочных веранд с синтетическим покрытием – 675 кв.м.;

- детской игровой площадки – 32 кв.м.;

- спортивной площадки с синтетическим покрытием – 153 кв.м.;

- прыжковой ямы – 9,6 кв.м.;

- клумб с посадкой многолетних растений – 2 шт.;

- облицовка ограждения листами поликарбоната – 883 кв.м.

- Установка:

- дорожного бортового камня – 1 471 пог.м.;

- МАФ у прогулочных веранд – 32 шт. (Игровой комплекс – 8 шт., Домик - 8 шт., Качалка на пружине – 8 шт., Песочница с крышкой – 8 шт.);

- МАФ на игровой площадке – 5 шт.;

- спортивного оборудования – 7 шт. (Ворота для мини-футбола с баскетбольным кольцом – 2 шт.; комплект для волейбола (стойки с сеткой); оборудование для площадки ГТО – 4 шт.);

- МАФ на территории (топиари, информационный стенд, ящики для игрушек) – 41 шт.

- лавочек – 15 шт.;

- урн – 15 шт.

- Посадка кустарников – 1 282 шт.

Сумма строительно-монтажных работ по четырем объектам, включая средства дополнительного финансирования составила 102 850 000,00 руб.

  - Благоустройство зон отдыха, в том числе Народных парков

В районе Орехово-Борисово Северное, в рамках благоустройства городских территорий выполнены работы по благоустройству территории, прилегающей к Шипиловской улице, проходящей от улицы Маршала Захарова до Каширского шоссе. Работы были разбиты на два этапа.

I этапа производства работ проведен в 2022 году.

В рамках II этапа производства работ затронуты территории, прилегающие к адресам: ул. Шипиловская, дд. 17, корп. 1, 2; Каширское шоссе, д. 86, корп. 2, 3, 4 по нечетной стороне улицы Шипиловская и дд. 18; 20 – по четной, а также озелененная территория, расположенная вдоль улицы. В общей сложности заменено/устроено 22 245 кв.м. асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров и дорожно-тропиночных сетей, парковочного пространства. Заменено/установлено 6370 погонных метров бортового дорожного камня. Реконструированы 1 детская площадка, с устройством синтетического покрытия общей площадью 320 кв.м., с установкой игрового комплекса и современного игрового оборудования.

Также оборудованы детская и тренажерная площадки, в том числе и площадка для выгула домашних животных. На зонах отдыха установлены удобные, практичные и антивандальные малые архитектурные формы – парковые скамейки, современные урны. Общая площадь устройства синтетического покрытия составила 775 кв.м., установлено 2 игровых комплекса и игрового оборудования в количестве 20 шт.

Высажено 135 кустарников. Созданы 630 кв.м. новых клумб с посадкой многолетних насаждений. Выполнены работы по ремонту 38 230 кв.м. газона, с последующей укладкой рулонного газона. Для комфортного и безопасного пребывания на всей протяженности пешеходной зоны, зоны отдыха, а также площадках установлено 65 новых парковых опор освещения, 25 камер видеонаблюдения и 3 тревожные кнопки.

Создана видовая зона общественного пространства, служащая местом отдыха и прогулок жителей, обеспечивая безопасность передвижения и прибывания.

Проведены работы по адаптации пространства территории для маломобильных групп населения в соответствии с нормами и правилами, существующими в городе Москве, предусматривающие удобные съезды, понижения тротуаров.

А также на месте старых металлических тентов (МГСА), демонтированных в 2022 году, выполнены работы по устройству парковочного пространства открытого типа.

После обустройства и ремонта асфальтобетонного покрытия на парковочных пространствах выполнены работы по устройству разметки парковочных мест холодным пластиком в количестве 512 штук за счет средств дополнительного финансирования на сумму 1 780 256,00 руб. на 8 дворовых территориях:

- Каширское шоссе, д. 88/26 – 27 м/м;

- Каширское шоссе, д. 86, корп. 3, 4 - 193 м/м;

- ул. Шипиловская, д. 17, корп. 2 – 169 м/м;

- ул. Шипиловская, д. 18 – 35 м/м;

- ул. Шипиловская, д. 20 – 16 м/м;

- ул. Шипиловская, д. 22 – 30 м/м;

- ул. Генерала Белова, д. 21, корп. 2 – 20 м/м;

- Борисовский проезд, д. 3, корп.1 – 22 м/м.

  - . Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных площадок

На территории района расположены 135 дворовых территорий, общей площадью 1 934 680,93 кв. м., 150 контейнерных и 14 бункерных площадок, 163 детских и 72 спортивных площадок.

В зимний период уборке подлежит 793 754,78 кв.м., из них механизированной 144 714,09 кв.м., ручной 649 040,69 кв.м.

В летний период уборке подлежит 2 546 378,20 кв.м., из них механизированной 144 714,09 кв.м., ручной 2 401 664,11 кв.м.

Территория района имеет 5 мастерских участков, укомплектованных полным штатным составом специалистов, обеспечивающих своевременное выполнение работ по текущему содержанию дворовых территорий, а также необходимым инвентарем для работы в зимний и летний периоды. Общая штатная численность дворников по району составляет 230 чел., что обеспечивает бесперебойную работу коммунальных систем в части санитарно-технического содержания территорий.

В работах по уборке территорий задействовано 18 единиц уборочной техники, в том числе 9 тракторов, 1 тротуароуборочная единица, 3 самосвала и 5 погрузчиков, также при ручной уборке подведомственных территорий в зимний период используются 125 снегоуборщиков, 233 тележки-дозатора для распределения противогололедного материала.

В рамках исполнения требований распоряжения Департамента ЖКХиБ от 28.12.2016 № 05-01-06-331/6 "Об утверждении регламентов выполнения работ по уборке дворовых территорий в городе Москве в зимний и летний периоды" и постановления Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018-ПП организованы работы по ежедневной ручной и механизированной уборке дворовых территорий. Работы по текущему санитарному содержанию контейнерных и бункерных площадок ведутся в постоянном режиме, складирование мусора и снега у контейнерных и бункерных площадок не допускается. Вместе с тем, в ежедневном режиме осуществляются регламентные операции по уборке детских, спортивных и тренажерных площадок.

В весенне-летний период выполнены работы по ремонту (восстановлению) посевных газонов с внесением растительного грунта и посевом семян общей площадью 19 000 кв.м, проведены работы по ремонту 11 470,66 кв.м локальных разрушений асфальтобетонных покрытий, проведены работы по ремонту 100 малых архитектурных форм, расположенных на детских площадках и придомовых территориях, также проведены работы по замене урн в количестве 120 шт.

На территории района расположены 150 контейнерных площадок, в ежедневном режиме осуществляются работы по прометанию и уборке контейнерных площадок и прилегающей к ним территории, 14 площадок для размещения бункеров для сбора крупногабаритного мусора, закрепленные в системе АСУ ОДС. На основании заключенного государственного контракта вывоз и обслуживание бункеров осуществляется мусоровывозящей организацией ООО «ГК СЭТ».

В весенний и осенний период на территории района проводились работы по уборке опавшей листвы. С апреля по октябрь вывезено 108 шт. 27-ти кубовых бункеров-накопителей, что составляет 2 916 м3 смета листвы, вывезенной с территории района.

В весенне-летний период мусоровывозящей организацией ООО «ГК СЭТ» проведена промывка контейнеров.

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов производился в соответствии с договорами, заключенными с мусоровывозящей компанией, оформленных с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных законодательных актов Российской Федерации и города Москвы, на основании процедуры определения Исполнителя – Открытого конкурса в электронной форме.  Вывоз ТБО осуществлялся ежедневно согласно утвержденного графика.

В зимний период 2023 года с территории района вывезено 22 100 куб. м. снега на стационарные снегоплавильные пункты АО «Мосводоканал» по адресу: Каширское шоссе, д. 80Г.

  - Установка опор освещения

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы проведены работы по установке 111 опор освещения на территории района:

- ул. Маршала Захарова, д. 7 – 4 шт.;

- ул. Шипиловская, д. 1 –10 шт.;

- ул. Маршала Захарова, д. 13  – 2 шт.;

- ул. Маршала Захарова, д. 18, корп.1 – 4 шт.;

- ул. Маршала Захарова, д. 21, корп. 2 – 13 шт.;

- Каширское шоссе, д. 92, корп. 3 – 8 шт.;

- ул. Маршала Захарова, д. 6, корп. 3 – 3 шт.;

- Шипиловский пр- д. 41, корп. 4 – 8 шт.;

- Борисовский пр-д, д. 36, корп. 4 – 11 шт.;

- Борисовский пр-д, д. 36, корп. 1 – 3 шт.;

- ул. Домодедовская, д. 11, корп. 1 – 3 шт.;

- ул. Генерала Белова, д. 21, корп. 2 – 4 шт.;

- ул. Генерала Белова, д. 25  – 4 шт.

- ул. Маршала Захарова, д. 10, корп. 2 – 4 шт.;

- Ореховый б-р, д. 5 – 2 шт.;

- Набережная Борисовских прудов вдоль стены храма (Борисовский пр-д, д.15, корп. 4, стр.1) – 9 шт.;

- от д. 12 по ул. Домодедовская до ул. Шипиловская – 19 шт.

В настоящее время все установленные опоры освещения подключены к городским сетям, сданы в эксплуатацию и находятся в технически исправном состоянии.

  - Капитальный ремонт

На территории района Орехово-Борисово Северное в рамках «Региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Москвы на 2015-2044 гг.», утвержденной постановлением Правительства Москвы № 832-ПП от 29.12.2014, Фондом капитального ремонта города Москвы реализован капитальный ремонт в 29-и Многоквартирных домах, в том числе замена лифтового хозяйства:

Управляющая организация ГБУ города Москвы «Жилищник р-на Орехово-Борисово Северное» выполнила работы по капитальному ремонту 6-и МКД, а именно:

- в рамках договора ПКР-010406-22 от 26.09.2022 по адресу: Каширское шоссе, д. 90, корп. 3 выполнены следующие виды работ (системы):

- Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

- Ремонт систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

- Ремонт систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем теплоснабжения (разводящие магистрали);

- в рамках договора ПКР-010404-22 от 26.09.2022 по адресу: Каширское шоссе, д. 88/26 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

2. Ремонт систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали);

3. Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

4. Ремонт систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали);

5. Ремонт систем теплоснабжения (разводящие магистрали);

6. Ремонт крыши.

- в рамках договора ПКР-010407-22 от 26.09.2022 по адресу: Каширское шоссе, д. 92, корп. 1 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

2. Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

3. Ремонт систем теплоснабжения (разводящие магистрали);

4. Ремонт крыши;

5. Ремонт систем теплоснабжения (Стояки) – Перенесен протоколом ОССП на

2040-2042гг. (Протокол № Б/н от 19.05.2023).

- в рамках договора ПКР-010391-22 от 26.09.2022 по адресу: Каширское шоссе, д. 100 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

2. Ремонт систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали);

3. Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

4. Ремонт систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали).

- в рамках договора ПКР-010344-22 от 26.09.2022 по адресу: Борисовский проезд, д. 36 к. 1 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

2. Ремонт систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали);

3. Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

4. Ремонт систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали);

5. Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения.

- в рамках договора ПКР-010345-22 от 26.09.2022 по адресу: Борисовский проезд, д. 36 к. 2 выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

2. Ремонт систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали);

3. Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

4. Ремонт систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали);

5. Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения.

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». Работы завершены в установленные сроки.

Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов одновременно выполнялись подрядными организациями ФКР Москвы,  а именно:

- Подрядной организацией ООО «КардиналГрупп»» в рамках договора ПКР-009029-21 от 31.01.2022 по адресу: Борисовский пр., д. 15, корп. 1 выполнены следующие виды работ (системы):

- Ремонт фасада;

- Замена окон мест общего пользования (МОП);

- Ремонт крыши.

- Подрядной организацией ООО «СтройКапитал» в рамках договора ПКР-010343-22 от 04.10.2022 по адресу: Борисовский пр., д. 34, выполнены следующие виды работ (системы):

1. Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения;

2. Ремонт систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали);

3. Ремонт систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали);

4. Ремонт крыши;

5. Ремонт фасада.

- Подрядной организацией ООО «АСТЭК» в рамках договора ПКР-010336-22 от 26.09.2022 по адресу: ул. Генерала Белова, д. 7, корп. 1 выполнены следующие виды работ (системы):

- Ремонт фасада, в том числе замена окон МОП (лифтовые холлы и лестничные клетки).

- Подрядной организацией ООО «Промкотел» в рамках договора ПКР-010364-22 от 26.09.2022 по адресу: ул. Домодедовская, д. 18 выполнены следующие виды работ (системы):

- Ремонт систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем теплоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

- Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

- Ремонт фасада;

- Ремонт крыши.

- Подрядной организацией ООО «СПецСтрой» в рамках договоров КР-008291-23 от 15.06.2023 по адресу: ул. Домодедовская,  д. 22, корп. 1

- Ремонт фасада - приостановлен в связи с погодными условиями, согласно календарного план-графика завершение работ 31.08.2024 г.

- Подрядной организацией ООО «СК Партнер» в рамках договора КР- 007484 от 05.10.2022 по адресу: ул. Домодедовская,  д. 22, корп. 1

- Ремонт крыши – работы выполнены.

- Подрядной организацией ООО «Промстройсервис» в рамках договора КР-008249-23 от 23.05.2023 по адресу: Каширское шоссе д. 84, корп. 1

К работам не приступали, приостановлено в связи с сезонностью работ, согласно календарного план-графика завершение работ 29.02.2024

- Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

- Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

- Ремонт систем водоотведения (канализация) (стояки).

- Подрядной организацией ГБУ «Жилищник Братеево» в рамках договора ПКР-010392-22 от 26.09.2022 по адресу: Каширское шоссе, д. 102, корп. 1 выполнены следующие виды работ (системы):

- Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

- Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

- Ремонт систем водоотведения (канализация) (стояки).

- Ремонт крыши.

- Подрядной организацией ГБУ «Жилищник Братеево» в рамках договора ПКР-010405-22 от 26.09.2022 г. по адресу: Каширское шоссе, д. 90, корп. 1 выполнены следующие виды работ (системы):

1.  Ремонт систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали);

2.  Ремонт систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали);

3.  Ремонт систем теплоснабжения (разводящие магистрали);

4.  Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

5.  Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

6.  Ремонт крыши;

7.  Замена внутреннего водостока.

- Подрядной организацией ООО «Ю-Конкрит» в рамках договора ПКР-010851-22 от 24.10.2022 по адресу: Каширское шоссе, д. 94, корп. 2 выполнены следующие виды работ (системы):

- Ремонт систем теплоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

- Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

- Ремонт крыши;

- Ремонт фасада, в том числе замена окон МОП (лифтовые холлы и лестничные клетки).

- Подрядной организацией ООО «Стройинвест» в рамках договора         ПКР-010402-22 от 03.10.2022 по адресу: Каширское шоссе, д. 86, корп. 2 выполнены следующие виды работ (системы):

- Ремонт систем теплоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

- Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

- Ремонт фасада. в том числе замена окон МОП (лифтовые холлы и лестничные клетки).

- Подрядной организацией ООО «СМ-Траст» в рамках договора                     ПКР-010403-22 от 03.10.2022 по адресу: Каширское шоссе, д. 86, корп. 3 выполнены следующие виды работ (системы):

- Ремонт систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт системы теплоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

- Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки).

- Подрядной организацией ООО «СМ-Траст» в рамках договора         ПКР-010403-22 от 03.10.2022 по адресу: Каширское шоссе, д. 86, корп. 4 выполнены следующие виды работ (системы):

- Ремонт систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт системы теплоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт фасада. в том числе замена окон МОП (лифтовые холлы и лестничные клетки).

- Подрядной организацией ООО «Газинжсети-Техно» в рамках договора ПКР-010409-22 от 27.09.202 по адресу: Каширское шоссе, д. 94, корп. 3 выполнены следующие виды работ (системы):

- Ремонт систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

- Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки).

- Ремонт фасада, в том числе замена окон МОП (лифтовые холлы и лестничные клетки).

- Подрядной организацией ООО «Перспектив» в рамках договора         ПКР-010384-22 от 26.09.2022 по адресу: ул. Маршала Захарова, д. 10, корп. 2 ЖСК «Барнаул» выполнены следующие виды работ (системы):

- Ремонт систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт фасада;

- Ремонт крыши;

- Ремонт холодного водоснабжения (стояки)- перенос на 2030 г.

- Ремонт горячего водоснабжения (стояки)- перенос на 2030 г.

- Подрядной организацией ООО «Газинжсети-Техно» по адресу: Каширское ш. д. 80, корп. 1 ЖСК «Бухара» выполнены следующие виды работ (системы):

  - Ремонт систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали);

  - Ремонт систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали);

  - Ремонт систем теплоснабжения (разводящие магистрали);

  - Ремонт фасада;

  - Ремонт крыши.

- Подрядной организацией ГБУ «Жилищник Братеево» по адресу: Борисовский пр. д. 20 ЖСК «Подольск» выполнены следующие виды работ (системы):

- Ремонт систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт систем холодного водоснабжения (стояки);

- Ремонт систем горячего водоснабжения (стояки);

- Ремонт систем теплоснабжения (разводящие магистрали);

- Ремонт крыши.

Не выполнены обязательства по капитальному ремонту 3-х МКД подрядной организацией ООО «ЮВиСтрой»:

- ул. Шипиловская д. 34, корп. 2;

- ул. Шипиловская д. 18;

- Ореховый бульвар д. 23, корп. 1

В настоящее время, ФКР города Москвы инициирована работа по расторжению договоров и заключение новых для завершения работ по капитальному ремонту.

В рамках капитального ремонта общедомового имущества, выполнены работы по замене лифтов, ремонта лифтовых шахт, машинных и блочных помещений:

- ул. Шипиловская д. 3, в подъездах № 1, 2, 3 - подрядной организацией ООО «УК "ДОМСЕРВИС-СВ"». Подъезд № 4 – запланирован на 2024 г.

- ул. Шипиловская д. 12, в подъездах № 1, 2 - подрядной организацией ООО «УК "ДОМСЕРВИС-СВ"». Подъезды № 3-6 – запланированы на 2026 г.

- ул. Шипиловская д. 22, в подъездах № 1, 2 - подрядной организацией ООО «КУРС».

- ул. Маршала Захарова д. 17, корп. 1, в подъездах № 1, 2 - подрядной организацией ООО «УК"ДОМСЕРВИС-СВ"». Подъезды № 3, 4 – запланированы на 2024 г.

- ул. Маршала Захарова д. 17 корп. 2, в подъездах № 5, 6 - подрядной организацией ООО «СП «Практика». Подъезды № 7, 8 – запланированы на 2024 г.

- ул. Домодедовская д. 1 корп. 1, в подъездах № 1, 13 - подрядной организацией ООО «СП «Практика». Подъезды № 2-12, 14 – запланированы на 2024 г.

- ул. Домодедовская д. 11 корп. 1, в подъездах № 1, 2, 3, 4, 5, 6 - подрядной организацией ООО «СП «Практика».

Ремонт кровельного покрытия.  Герметизация межпанельных заполнений.

В рамках текущей эксплуатации жилищного фонда, Управляющая организация ГБУ города Москвы «Жилищник р-на Орехово-Борисово Северное» выполнила ремонт 3 900 кв.м. кровельного покрытия в 64-х многоквартирных дома и герметизацию 2 300 п.м. межпанельных швов в 153-х квартирах.

  - Планово-текущий ремонт подъездов

Согласно титульному списку, утвержденному префектурой ЮАО, в 2023 году выполнен и принят МЖИ по ЮАО г. Москвы ремонт 74 подъездов, расположенных в 19 многоквартирных домах по адресам:

  - ул. Генерала Белова, д. 3;

  - Борисовский проезд, д. 3, к. 1;

  - Борисовский проезд, д. 9, к. 1;

  - Борисовский проезд, д. 9, к. 2;

  - Борисовский проезд, д. 12, к. 1;

  - Борисовский проезд, д. 17, к. 1;

  - ул. Шипиловская, д. 23, к. 2;

8.   ул. Шипиловская, д. 42/30;

9.   Борисовский проезд, д. 36, к. 3;

10. ул. Генерала Белова, д. 33/19;

11. ул. Шипиловская, д. 17, к. 2;

12. ул. Маршала Захарова, д. 12, к. 1;

13. ул. Маршала Захарова, д. 17, к. 1;

14. ул. Маршала Захарова, д. 17, к. 2;

15. ул. Маршала Захарова, д. 27;

16. ул. Шипиловская, д. 22;

17. Каширское шоссе, д. 106;

18. ул. Домодедовская, д. 3;

19. ул. Шипиловская, д. 8, к. 1.

В рамках планового текущего ремонта подъездов многоквартирных домов предусмотрено выполнение следующих видов работ:

1- Входная группа

- ремонт ступеней крыльца и входных площадок;

- ремонт и окраска фасадными красителями наружных стен при входе в подъезд;

- ремонт и окраска плит козырьков с восстановлением гидроизоляционного покрытия;

- ремонт входных металлических дверей (утепление, уплотнение по периметру, защита от коррозии окрасочным слоем, оборудование доводчиками и надежными запирающими устройствами);

- обеспечение доски объявлений при входе в подъезд.

2- Конструктивные элементы подъезда

- ремонт кровельного покрытия над подъездом перед началом работ в целях предотвращения залитий;

- ремонт и окраска чердачных и подвальных дверей;

- ремонт дверей тамбуров, переходных и незадымляемых лестниц (окраска, оборудование самозакрывающимися устройствами);

- восстановление лестничных и оконных ограждений, поручней;

- ремонт и окраска деревянных оконных рам на лестничных клетках;

- ремонт полов лестничных клеток и холлов (лифтовых и квартирных);

- ремонт и окраска стен, потолков приквартирных и лифтовых холлов, черной лестницы с предварительным выполнением подготовительных работ.

1.7. В рамках городской программы «Доступная среда» в 2023 году

ГКУ г. Москвы «УКРиС» в многоквартирных жилых домах района установлено 5 подъемных платформ для инвалидов по адресам:

- ул. Генерала Белова, д.25, подъезд 1, Домодедовская ул., д.20, корп.1, подъезд 1, Маршала Захарова ул., д.14, корп.1, подъезд 1, Шипиловская ул., д.14, подъезд 1, Домодедовская ул., д.22, корп.1, подъезд 5.

В 2023 году в рамках текущей эксплуатации жилого фонда управляющей организацией ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» установлено 22 откидных пандуса для маломобильных групп населения в подъездах жилых домов

1.8. В рамках реализации программы энергосбережения, в 2023 году предусмотрено и выполнено:

- в 2 многоквартирных домах по адресам: ул. Генерала Белова д. 25, Борисовский пр., д. 38, корп.1 установлены автоматизированные узлы управления системой центрального отопления, что в значительной степени позволило снизить общий объем теплопотребления (Гкал.), и достигнуть плановой экономии.

В 2023 году ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» в рамках проведения дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы на сумму 10 830 600,00 рублей выполнены работы по ремонту отдельных конструктивных элементов и инженерных систем в 5 многоквартирных жилых домах по адресам:

-  Каширское ш., д.84, корп. 1 – перенос расширительного бака на ЦТП;

-  Шипиловская ул., д.9 – перенос расширительного бака на ЦТП;

-  Шипиловская ул., д.13 – перенос расширительного бака на ЦТП;

-  ул. Генерала Белова, д.7, корп.1 – перенос расширительного бака на ЦТП;

- Борисовский пр., д.15, корп.2 – замена окон в местах общего пользования.

Вместе с тем выполнена диагностика газового оборудования.

1.9. Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства и социально-культурного назначения

Подготовка объектов жилого и нежилого фонда к зимнему периоду эксплуатации 2023-2024 гг. выполнена в полном объеме в соответствии с утвержденным префектурой ЮАО графиком с соблюдением сроков. А именно:

- объекты жилищного фонда – 146 жилых строений;

- объекты здравоохранения – 6 строений;

- объекты образования, в том числе ведомственные – 49 строений;

- объекты культуры – 16 строений;

- объекты спорта – 1 строение;

-объекты социальной защиты – 4 строения;

- объекты потребительского рынка и услуг и промышленности - 37

В целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной работы систем жизнеобеспечения в весенне-летний период 2023 года и зимний период 2023-2024 гг. выполнены работы по утеплению жилищного фонда и созданию необходимого температурно-влажностного режима подвальных и чердачных помещений, отремонтированы окна и двери в подъездах и местах общего пользования, утеплены трубопроводы в чердачных и подвальных помещениях, проверена исправность слуховых окон и жалюзей, произведен ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, проверено состояние продухов цоколей зданий, внутренние водостоки переведены на зимний режим, проверена работа всех устройств газового хозяйства, состояние и исправность противопожарного оборудования.

1.10. Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания жилищного фонда, содержание общедомового оборудования

На территории района расположено 146 жилых строений: 145 многоквартирных дома, находящихся в управлении 36 управляющих организаций (в управлении ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» - 113 МКД; в управлении ЧУО - 3 МКД; в управлении 32 ЖСК – 28 МКД; 1 ТСЖ - на самоуправлении), и 1 студенческое общежитие (специализированный фонд):

Список ТСЖ, ЖСК, ЖК и иных управляющих организаций на территории района Орехово-Борисово Северное

| № п/п | Кол-во обслуживаемых домов | Наименование организации | Количество обслуживаемых домов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ООО «ПИК-Комфорт» | ул. Маршала Захарова, д.3 |
| 2 | 2 | ООО «Профновации» | Шипиловский проезд, д.43, к.1 |
|  |  |  | Шипиловский проезд, д.47 |
| 3 | 1 | ООО «Компания «ВАНИ» | ул. Шипиловская ул., д.6, к.1 |
| 4 | 1 | ТСЖ «Захарово» | ул. Маршала Захарова, д.20 |
| 5 | 1 | ЖСК «Журналист -2» | Белова Генерала ул., д.17 |
| 6 | 1 | ЖСК «Апрельский» | Борисовский пр., д. 5 |
| 7 | 1 | ЖСК «Орехово-2» | Борисовский пр., д.8, к.2 |
| 8 | 1 | ЖСК «Подольск» | Борисовский пр., д.20 |
| 9 | 1 | ЖСК «Свобода» | Борисовский пр., д.36, к.3 |
| 10 | 1 | ЖСК «Орешек» | Домодедовская ул., д.5, к.3 |
| 11 | 1/2 | ЖСК «Феникс» | Домодедовская ул., д. 6, к. 2 (подъезд 1-6) |
| 12 | 1/2 | ЖСК «Ивушка» | Домодедовская ул., д. 6, к. 2 (подъезд 7-12) |
| 13 | 1/2 | ЖСК «Пролетарец» | Домодедовская ул., д.7, к.2 (подъезд 9-14) |
| 14 | 1 | ЖСК «Объединенный жилищный кооператив Московского инженерно-физического института» | Захарова Маршала ул., д.6, к.3 |
| 15 | 1 | ЖСК «Барнаул» | Захарова Маршала ул., д.10, к.2 |
| 16 | 1 | ЖСК «Пятигорск» | Захарова Маршала ул., д.12, к.3 |
| 17 | 1 | ЖСК «Бухара» | Каширское ш., д.80, к.1 |
| 18 | 1 | ЖСК «Сухуми» | Каширское ш., д.80, к.2 |
| 19 | 1 | ЖСК «Клин» | Каширское ш., д.82 |
| 20 | 1/2 | ЖСК «Фаза» | Каширское ш., д. 92, к. 3 (подъезд 1-4) |
| 21 | 1/2 | ЖСК «Проектант» | Каширское ш., д. 92, к. 3 (подъезд 5-10) |
| 22 | 1 | ЖСК «Юго-Восток» | Каширское ш., д.98, к.2 |
| 23 | 1 | ЖСК «Орехово» | Каширское ш., д.102, к.2 |
| 24 | 1/2 | ЖСК «Ермак» | Ореховый б-р, д.11, к.1 (подъезд 1-8) |
| 25 | 1/2 | ЖСК «Яхонт» | Ореховый б-р, д.11, к.1 (подъезд 9-14) |
| 26 | 1 | ЖСК ГКЭС-2» | Ореховый б-р, д.23, к.1 |
| 27 | 1 | ЖСК «Штиль» | Шипиловская ул., д.23, к.2 |
| 28 | 1 | ЖСК «Родник» | Шипиловская ул., д.29, к.2 |
| 29 | 1 | ЖСК «Шипиловский» | Шипиловский пр., д.39, к.1 |
| 30 | 1 | ЖСК «Орехово-3» | Шипиловский пр., д.41, к.1 |
| 31 | 1 | ЖСК «Ладожск - 2» | Шипиловский пр., д.41, к.2 |
| 32 | 1 | ЖСК «Ладожск» | Шипиловский пр., д.41, к.3 |
| 33 | 1 | ЖСК «Светлячок» | Шипиловский пр., д.41, к.4 |
| 34 | 1 | ЖСК «Орехово-5» | Шипиловский пр., д.45, к.1 |
| 35 | 1 | ЖСК «Орехово-4» | Шипиловский пр., д. 49/1 |

Общежития

| № п/п | Адрес | Управляющая компания/ ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Борисовский пр-д, д.19 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»/ студенческое |

Дома жилого фонда района в управлении ГБУ города Москвы "Жилищник района Орехово-Борисово Северное"

- ул. Генерала Белова, д.3, д.7, корп.1, д.13, д.19, корп.1, д.21, д.25, д.29, корп.2, д.33/19;

- Борисовский проезд, д.1, корп.1, д.1, корп.2, д.1, корп.3, д.3, корп.1, д.7, д.9, корп.1, д.9, корп.2, д.9, корп.3, д.10, корп.1, д.11, корп.1, д.11, корп.2, д.12, корп.1, д.15, корп.1, д.15, корп.2, д.16, д.17, корп.1, д.22, корп.1, д.24, корп1, д.26, д.34, д.36, корп.1, д.36, корп.2, д.36, корп.4, д.38, корп.1, д.42, корп.1, д.44, корп.1, д.44, корп.2, д.43, корп.3, д.46, корп.1;

- Ул. Домодедовская, д.1, корп.1, д.1, корп.3, д.3, д.7, корп.2, д.8, д.11, корп.1, д.18, д.18, корп.2, д.20, корп.1, д.20, корп.2, д.20, корп.3, д.22, корп.1, д.22, корп.3;

- Ул. Маршала Захарова, д.7, д.8, корп.3, д.10, корп.1, д.11, д.12, корп.1, д.13, д.14, корп.1, д.16, корп.1, д.17, корп.2, д.17, корп.1, д.18, корп.1, д.19, д.21, корп.1, д.21, корп.2, д.23, д.27;

- Каширское шоссе, д.84, корп.1, д.86, корп.2, д.86, корп.3, д.86, корп.4, д.88/26, д.90, корп.1, д.90, корп.3, д.92, корп.1, д.94, корп.1, д.94, корп.2, д.94, корп.3, д.98, корп.1, д.100, д.102, корп.1, д.104, д.106;

- Ореховый бульвар, д.5, д.7, корп.1, д.7, корп.2, д.21, корп.1, д.23, корп.2, д.25;

- Ул. Шипиловская, д.1, д.3, д.5, корп.1, д.6, корп.2, д.6, корп.3, д.8, корп.1, д.9, д.10, д.11, корп.1, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, корп.2, д.18, д.20, д.22, д.25, корп.1, д.34, корп.2, д.36, корп.2, д.38, д.42/30;

- Шипиловский проезд, д.43, корп.2, д.43, корп.3, д.43, корп.4.

Управа района осуществляет координацию деятельности всех управляющих компаний в части подготовки домов к осенне-зимней весенне-летней эксплуатации, а также ремонту подъездов. Также оказывается информационно-разъяснительная помощь в части заполнения порталов «Дома Москвы», ГИС ЖКХ и АСУ ОДС. Планы работы управляющих организаций и отчетные материалы по итогам года размещаются на открытом городском портале «Дома Москвы» (dom.mos.ru) и ГИС ЖКХ.

Бюджетная субсидия за 2023 год по 105 домам, находящимся в управлении ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное», составила 5 858 008 руб. 20 коп., по 3 домам ЖСК – 175 187 руб. 52 коп.

1.11. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, домовладений

Управой района регулярно осуществляется координация и регулирование деятельности управляющих организаций района, которые проводят мероприятия по контролю за техническим состоянием инженерных коммуникаций, расположенных в многоквартирных жилых домах. На особом контроле находится работоспособность инженерных систем и электрооборудования, а также санитарное состояние подъездов в многоквартирных жилых домах.

Входные группы жилых домов оборудованы дверьми с домофонами, запирающими устройствами и системой видеонаблюдения. Ежедневно проводится 100% проверка жилого фонда на предмет безопасности (опечатывания чердаков и подвалов, исправности запирающих устройств входных дверей). Выявленные нарушения устраняются в ходе проверки.

В рамках обеспечения антитеррористической безопасности жилого фонда на регулярной основе осуществляется контроль за закрытием и опечатыванием дверей чердачных и подвальных помещений, помещений специального технического назначения и мусорокамер. Двери в подвальные помещения и выходов на чердак оснащены датчиками «Открытия дверей». При открытии дверей сигнал поступает на обслуживающую данный многоквартирный дом ОДС. Доступ посторонних лиц в указанные помещения исключён.

Вместе с тем, для сведения жителей в подъездах многоквартирных домов на информационных стендах «Пожарная безопасность» размещены агитационные материалы (памятки) о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, в том числе и информация об антитеррористической безопасности, правила поведения при пожаре, а также контакты пожарной охраны, МЧС, полиции и иных экстренных аварийных служб.

В соответствии с п. 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2016 № 491, ст. 36 ЖК РФ и в соответствии с пунктами 51, 52, 53, 119, 120 Правил Пожарной безопасности РФ 01-03, на регулярной основе проводятся осмотры приквартирных холлов, эвакуационных выходов с целью недопущения захламлённости.

1.12. Об управлении многоквартирными домами, предоставлении жилищно-коммунальных услуг, содержании объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры

Качественное управление многоквартирными жилыми домами обеспечивается консолидацией деятельности сотрудников управы района и управляющих организаций и предусматривает предоставление полного спектра коммунальных услуг (ЖКУ), обеспечивающих решение задач по сохранению в надлежащем состоянии жилого фонда и созданию благоприятных условий для проживания людей. Объем и качество услуг непосредственно влияют на уровень благосостояния населения, бытовые условия жизни, санитарно-гигиенические условия.

В рамках непосредственно надлежащей эксплуатации жилого фонда, управляющие организации района в 2023 году предоставили в полном объеме предусмотренные соответствующими нормативными актами следующие услуги:

- санитарное содержание и текущий ремонт инженерных систем и конструктивных элементов в 146 жилых домах, в том числе нежилых помещениях, на основании заключенных договоров с арендаторами и собственниками;

- вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора посредством подрядной организации ООО «ГК СЭТ»;

- подготовили жилые дома и находящиеся в оперативном управлении административные здания к сезонной эксплуатации;

- провели технический осмотр и мелкий ремонт 100 % инженерных систем и конструктивных элементов зданий;

- выполнили 100 % заявок населения, в том числе посредством регистрации в системе ЕДЦ с предоставлением соответствующих отчетов;

- произвели ежемесячную дератизацию технических помещений посредством специализированной организации МГЦД ГУП Дезстанция № 9;

- обеспечили дезинсекцию технических помещений посредством профилирующей организации МГЦД ГУП Дезстанция № 9;

- вместе с тем в полном объеме оказаны услуги по содержанию и текущему ремонту многоквартирных жилых домов, предусмотренные соответствующими договорами.

  - Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах

В 2022 в многоквартирных домах района проводилась работа с собственниками помещений по проведению общих собраний собственников. Управляющие организации при содействии и участии сотрудников управы района осуществляли мероприятия, необходимые для проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах: уведомляли о проведении общего собрания каждого собственника помещения в данном доме в установленном порядке, а также оформляли необходимые документы по результатам проведения общего собрания и обеспечивали их доведение до сведения собственников помещений в данном доме в порядке, установленном частью 3 статьи 46 ЖК РФ.

Всего в 2023 году в районе проведено 66 собраний по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в управлении ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное».

1.14. Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов РФ и Москвы

Праздничное оформление территории района производится в соответствии с рекомендациями и графиками, утвержденными на заседании Координационного Совета при Правительстве Москвы по праздничному и тематическому оформлению города на основании постановления Правительства Москвы № 801-ПП от 11.09.2007 «Об оформлении города Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий».

В дни обязательного вывешивания флагового оформления на фасадах жилых домов вывешиваются государственный флаг Российской Федерации и флаг города Москвы.

- Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных объектов

Решения Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства при префектуре ЮАО выносятся в рамках выполнения постановления Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП «Об утверждении положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов»:

Из 9 протоколов заседания Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства в 2023 г. адреса района включены в 4 протокола заседаний.

Демонтированные объекты:

-  металлические тенты -8 шт.

- поддерживающая опора – 1

- металлические гаражи – 17

-контейнерная площадка – 1

Заседание комиссии по самовольному строительству при префектуре ЮАО  от  26.04.2023 Протокол № 2

- металлические тенты в количестве 7 шт. по адресам:

Каширское шоссе, д.80, корп.1

Маршала Захарова, д.12, корп.1

Каширское шоссе, д.92, корп.1

Борисовский пр-д, д.44, корп.1

Генерала Белова, д.33/19

Борисовский пр-д, д.36, корп.3

Борисовский пр-д, д.20

Заседание комиссии по самовольному строительству при префектуре ЮАО  от  07.06.2023 Протокол № 3

- металлическая опора  по адресу: Ореховый бульвар, д.15

- контейнерная площадка  по адресу: Генерала Белова, 15

Заседание комиссии по самовольному строительству при префектуре ЮАО  от  20.10.2023 Протокол № 8

- металлические гаражи в количестве 17 шт. по адресу: Шипиловская ул, д.38

Заседание комиссии по самовольному строительству при префектуре ЮАО  от  26.12.2023 Протокол № 9

- металлический тент по адресу: Борисовский пр-д, д.42, к.1

Еженедельно в автоматизированной информационной системе государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы ведется учет земельных участков с нецелевым использованием на основании постановления Правительства Москвы № 819-ПП.

- Гаражное хозяйство

На территории района расположено 29 автостоянок, из них: 23 автостоянки РОО МГСА, 2 автостоянки МООА ЮГ, 2 ГСК, 2 ПАСК, всего на 3085 м/мест.

6 многоярусных гаражей-стоянок на 1224 машино-места:

- ул. Маршала Захарова, д.23, НП "Захарова-23"

- ул. Маршала Захарова, д.2, ООО "Аргумент"

- ул. Маршала Захарова, д.22, ООО "Паркинг Лайн"

- Шипиловский пр-д, д. 43 А, стр.1, ГСК Металлург 18

- Шипиловский пр-д, д. 43 А, стр.2, ГСК Металлург 18

- Каширское  шоссе, д. 94, Народный гараж

3.1. В 2023 году выполнены работы по освобождению 10 земельных участков, занимаемых автостоянками по 8 адресам:

- Борисовский пр-д, вл. 34

- Борисовский пр-д, вл. 36, к. 1

- Борисовский пр-д, вл. 38 (два участка)

- Борисовский пр-д, вл. 36, к. 3 (2 участка)

- Борисовский пр-д, вл. 42, к. 1

- ул. Генерала Белова, вл. 21

- ул. Генерала Белова, вл. 25

- ул. Генерала Белова, вл. 14

Гаражи демонтированы на основании решения Градостроительно-земельной комиссии города Москвы с целью осуществления комплексного благоустройства территории.

В соответствии с положениями постановления Правительства Москвы от 09.03.2011 № 63-ПП «Об утверждении Положения о порядке осуществления денежной компенсации владельцам сносимых индивидуальных гаражей при освобождении территорий города Москвы», компенсационные выплаты осуществлены 293 владельцам.

- Транспорт

Через территорию района Орехово-Борисово Северное города Москвы проходит 14 маршрутов наземного городского пассажирского транспорта (автобусы). В границах территории района располагаются 2 станции Замоскворецкой линии Московского метрополитена – «Орехово», «Домодедовская».

В непосредственной близости от станции Московского метрополитена «Орехово» по адресу: Шипиловский проезд, вл. 12, расположена автостанция «Орехово». В настоящее время по 16 маршрутам 23 перевозчика осуществляют с автостанции до 90 рейсов в сутки.

На пересечении Каширского шоссе и Орехового бульвара по адресу: Ореховый бульвар, владение 15 находится перехватывающая парковка станции метро «Домодедовская» (выход № 1,5) на 187 машиноместа (из них 19 машиномест для инвалидов).

На территории района функционируют платные парковки по адресам:

- улица Генерала Белова (от пересечения с Борисовским проездом до пересечения с Ореховым бульваром);

- Каширское шоссе (дублер - от пересечения с Борисовским проездом до пересечения с Ореховым бульваром);

- Ореховый бульвар (нечетная сторона от пересечения с Домодедовской улицей до пересечения с Борисовским проездом).

По маршрутной сети «Магистраль» обустроен новый остановочный пункт по адресу: ул. Генерала Белова, 17.

- Локальные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

В целях реализации на территории района в 2023 году локальных мероприятий, в части обеспечения безопасности дорожного движения, за счет средств стимулирования управ районов на сумму 639, 99 тыс. рублей выполнены следующие виды работ:

- ул. Домодедовская д.6, корп.2 - установка ИДН;

- ул. Домодедовская д.8 – ул. Шипиловская д.10 - установка ИДН;

- Каширское шоссе д.94, к.3 - установка ИДН;

- ул. Шипиловская д.9, корп. 2 - установка дорожных знаков – 7 шт.;

- ул. Маршала Захарова д.10, корп. 2 - установка дорожных знаков – 4 шт.

- Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой площади

На территории района имеется освободившаяся жилая площадь из 10 отдельных квартир:

- 10 отдельных квартир находятся на сигнализации и опечатаны (под охраной ООО «Дельта»);

- ул. Шипиловская, д. 17, корп. 2, кв. 19;

- ул. Шипиловская, д. 17, корп. 2, кв. 4;

- ул. Шипиловская, д. 17, корп. 2, кв. 55;

- Борисовский пр-д, д. 22, корп. 1,кв. 75;

- Борисовский пр-д, д. 11, корп. 2, кв. 720;

- Борисовский пр-д, д. 1, корп. 3, кв. 600;

- ул. Маршала Захарова, д. 27,  кв. 10;

- Ул. Домодедовская, д. 7, корп.2, кв. 245;

- ул. Шипиловская, д. 36, корп.2, кв. 310;

- ул. Шипиловская, д. 29, корп.2, кв.98.

7.В социальной области:

7.1. Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление квартир для инвалидов-колясочников

В 2023 году ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также работы по приспособлению квартир для инвалидов-колясочников управой района не проводились.

  - Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В 2023 году управой района проведен ремонт жилого помещения для ребенка - сироты по адресу:

- ул. Шипиловская, д. 18.

Цена контракта составила 653 562 рубля 13 копеек.

Основные виды работ:

- оклейка обоев, окрашивание потолков;

- замена напольного покрытия, межкомнатных дверей,

- замена проводки, розеток и осветительных приборов;

- замена оконных блоков;

- замена радиаторов отопления;

- замена полотенцесушителя, сантехники, ванны, туалета.

В октябре 2023 года в управу района поступил запрос из Отдела социальной защиты населения района Орехово-Борисово Северное по вопросу проведения ремонта квартиры по адресу: Борисовский пр., д. 26, кв. 114, где зарегистрирована несовершеннолетняя ребенок-сирота Тутуева Ника Георгиевна, 22.10.2006 г.р.

Однако, в соответствии с личным заявлением опекуна, проведение ремонтных работ запланировано на 2025 год.

7.3. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, в том числе в натуральном выражении

Комиссией по оказанию адресной социальной помощи района в 2023 году оказана помощь 161 человеку, из них:

- нуждающимся в адресной продовольственной помощи с использованием электронного социального сертификата 34 человека (35 сертификатов);

- нуждающимся в товарах длительного пользования – 47 человек (66 сертификатов);

- оказание денежной помощи – 26 человек через отдел социальной защиты населения и 54 человека через управу района Орехово-Борисово Северное.

За помощью обращались:

- ветераны ВОВ, ветераны труда, в связи с расходами по замене сантехники, счетчиков, покупки одежды и товаров длительного пользования;

- инвалиды общего заболевания (1, 2 и 3 групп) в связи с приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов, замены сантехники, счетчиков, покупки одежды и товаров длительного пользования;

- семьи с детьми (многодетные семьи, одинокие матери) в связи с приобретением одежды для детей;

- неработающие граждане в связи с трудной жизненной ситуацией.

Для детей из семей льготных категорий вручено 1 236 билетов на новогодние представления и 300 сладких подарков.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 31.05.2012 № ПР-1438 о вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны управой района совместно с ОСЗН района Орехово-Борисово Северное, ТЦСО «Орехово» организованно поздравление 56 юбиляров-долгожителей района с вручением памятных подарков.

7.4. Адаптация квартир для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 2023 году работы по адаптации квартир для лиц с ограниченными возможностями управой района не проводились.

7.5. Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков

На базе ГБУ ДСЦ «Мир молодых» в районе для детей и подростков до 18 лет в 2023 году работали 11 бесплатных досуговых студий, количество занимающихся в которых составило 270 человек.

Досуговые студии:

- Студия раннего развитие «Слогарики»;

- Студия развития для самых маленьких «Музыкальная шкатулка»;

- Студия «Английский с удовольствием»;

- Студия «Английский в книгах»;

- Студия «Доверие»;

- Студия «Скоро в школу»;

- Творческая студия «Фантазеры»;

- Студия «Мир красок»;

- Творческая студия «Чудеса в решете»;

- Студия «Буквоежка»;

- Досуговый клуб «Вдохновение».

Также на базе досугового центра организовано 8 бесплатных спортивных секций, количество занимающихся в которых составило 236 человек.

Спортивные секции:

- Секция «Хоккей»;

- Секция «ОФП»;

- Секция «Лыжные гонки»;

- Секция «Настольный теннис»;

- Секция «Футбол»;

- Секция «Йога – забота о себе»;

- Секция «Северная ходьба»;

- Секция «Лыжи».

В течении 2023 года организовано и проведено 128 культурно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятия с общим охватом 6 901 человек, из них:

58 спортивных мероприятий с охватом 2 982 человека, из которых 7 мероприятий проведены дистанционно с охватом 1 140 человек (открытые тренировки, дворовые праздники, турниры, скандинавская ходьба, ледовые дискотеки и т.д.);

57 культурно-досуговых мероприятия с охватом 2 326 человек, в том числе 6 проведено дистанционно с охватом 453 человека. Среди мероприятий фестивали, смотры, конкурсы, дворовые праздники, культурно-досуговые и социально значимые мероприятия и т.д.

ГБУ ДСЦ «Мир молодых» принял участие в 14 окружных, городских и всероссийских мероприятиях, в которых занял 11 призовых мест (первое место – 6 человек; второе место – 3 человека, третье место – 2 человека).

Также на территории района работает обособленное структурное подразделение «Территориальная клубная система «Орехово» Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Объединение культурных центров Южного административного округа», в котором действует 241 клубно-досуговое формирование для детей и подростков до 18 лет, в них занимается 3 536 человек:

Районный культурно-досуговый центр «Созвездие»;

Студия спортивного бального танца «Фламинго»;

Молодежный камерный хор «Виват»;

Театральная студия «Карман»;

Секции восточных единоборств «Айкидо»,

Секция «Оздоровительная йога»;

Студия классического танца «Баллета»;

Клуб современного мечевого боя «Дружина»

Студия брейк-данса «BRF»

Центр творчества «Московские окна»;

Хореографический ансамбль «ПалитраПрофиДэнс»;

Студия спортивного бального танца «ЮникДанс» и балетная школа «Армида»;

Студия Эстрадно-джазового вокала «Соло»;

Изостудии «Веселая кисточка» и «Юные художники»;

Студия интеллектуального развития «Буква за буквой»;

Студия валяния из шерсти «Игрушка»;

Шахматный клуб «Ладья»;

Спортивная секция «Айкидо»;

Центр творчества «Элегия»;

Цирковая студия «Арена»;

Спортивный клуб художественной гимнастики «Dream»;

Фитнес клуб «Движение»;

Центр художественных искусств и ремесел;

Английский клуб «Мистер-Твистер»;

Студии интеллектуального развития «Эрудит»;

Изостудия «Колорит»;

Студия керамики «Ритон»;

Творческая мастерская «Затея»;

Спортивный клуб «Самбо-81» (насчитывает более 500 воспитанников);

Центр творческого развития «Палитра»;

Студия подготовки к школе;

Художественная студия «СтАрт»;

Студия игры на гитаре «Душевная гитара»;

Центр творческого развития «Гармония»;

Логопедический центр

В 2023 году организовано и поведено 384 мероприятия с охватом 40 734 человек.

7.6. Мемориальные акции

В 2023 году проведено 17 мемориально-патронатных мероприятий у памятников «Воинам-зенитчикам 155 дивизии народного ополчения» (Ореховское кладбище), «Защитникам Отечества» (Березовая роща) и «Памятника в честь подвига ветеранов войн, подразделений особого риска, ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других радиационных катастроф», посвященных Дням воинской славы и памятным датам: Дню снятия блокады Ленинграда; Дню защитника Отечества; Дню ветеранов подразделений особого риска; Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; Дню памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны; 80-летие со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве; Дню города; 82-й годовщине Парада на Красной Площади; 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом; 82-й годовщине начала контрнаступления Красной армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой; Дню Московского народного ополчения.

В мероприятиях приняло участие 413 человек. Активными участниками мероприятий являются: Совет ветеранов района, ГБУ ДСЦ «Мир молодых», Молодежная палата района Орехово-Борисово Северное, Общественные советники, образовательные учреждения района: ГБОУ «Школа № 878» (кадетские классы), ГБПОУ «Юридический колледж», ГБПОУ «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно», ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже.

7.7. О работе молодежной палаты.

Молодежная палата образована в целях отражения позиции молодежи по вопросам государственной политики, формулирования молодежной проблематики, представляющей общественный интерес.

За 8 лет существования неоднократно обновлялся состав Молодежной палаты. На сегодняшний день в составе Молодежной палаты 6 человек, из них – 2 – основной состав, 1 – резервист и 3 – претенденты.

В постоянном режиме ведется работа по привлечению новых кандидатов из числа активной молодежи района. В рамках данной работы Палата активно взаимодействует с образовательными учреждениями, расположенными на территории района: школами и колледжами. Среди совместных мероприятий, проведенных в 2023 году можно отметить:

- мастер-класс в день защитника Отечества: члены МП совместно с учащимися школы № 939 подготовили открытки с поздравлениями и пожеланиями для наших бойцов войсковой части № 61608, которые сейчас на передовой;

- экологический урок о перелётных птицах для учеников школы № 939;

- квиз «Россия без границ» для студентов Юридического колледжа. В рамках мероприятия студентов колледжа познакомили с Молодежным Парламентом города Москвы, новыми проектами, которые активно развиваются в Центре Молодежного парламентаризма, возможностях членов молодежного парламента;

- интерактивная игра и презентация Системы молодежного парламентаризма для студентов колледжа декоративно-прикладного искусства им. К. Фаберже;

- совместно с Советом Ветеранов района члены МП познакомили студентов Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» с патриотическими проектами, а также презентовали нововведения в Центре молодежного парламентаризма города Москвы.

Благодаря таким мероприятиям появляется возможность пополнять численный состав Палаты инициативной и творческой молодежью.

Члены Молодежной палаты также активно взаимодействуют с общественными советниками района:

- провели мастер-класс по обучению базовой грамотности в социальных сетях для общественников нашего района, преимущественно старшего поколения;

- в рамках проекта «ОреховоТВ» создаются видеопоздравления для жителей района.

Совместно с Советом ветеранов ребятами Молодежной палаты района реализуется проект «Интервью с интересным человеком», в рамках которого молодые парламентарии проводят встречи с интересными людьми, проживающими в нашем районе. Видеосюжеты по итогам встреч публикуются в социальных сетях.

Активное участие Молодежная палата принимала в мемориально-патриотических акциях, посвященных памятным датам, участвовали в проектах: «Память великих побед» - заложи историю в капсулу времени, которую вскроют в 2045 году на 100-летие Победы в Великой Отечественной войне; военно-патриотический Диктант – всероссийская просветительская акция о знаменательных датах и судьбоносных победах, выдающихся полководцах и легендарных героях, государственных деятелях и символах, а также Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант – 2023».

В 2024 году Молодежная палата продолжит заданный темп работы по реализации социально-значимых инициатив и проектов в нашем районе.

7.8. Взаимодействие с общественными организациями

На территории района действует 11 общественных организаций:

- Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – 10 175 человек;

- Совет многодетных семей – насчитывает 105 семей, в которых 220 несовершеннолетних ребёнка и 6 семей с детьми - инвалидами;

- Местная районная организация Московской городской общественной организации всероссийского общества инвалидов - МРО МГОО ВОИ – 300 человек;

- Местная районная организация Московской городской организации всероссийского общества слепых - МРО МГО ВОС - 53 человека;

- Местная районная организация Московской городской организации всероссийского общества глухих - МРО МГО ВОГ - 51 человек;

- Отделение районной Московской организации «Чернобыль-Защита» - 118 человек;

- Отделение районной Московской организации «Вдовы Чернобыля»- 5 человек;

- Районная организация Московской ассоциации жертв политических репрессий –88 человек;

- Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей (районное отделение) – 35 человек;

- Районное отделение ветеранов подразделений особого риска - 13 человек;

- Районная организация участников обороны и жителей блокадного Ленинграда – 15 человек.

Управа района взаимодействует с общественными организациями по следующим основным направлениям:

- правовая и социальная защита ветеранов и пенсионеров, сохранение и поддержание их здоровья;

- патриотическое воспитание молодёжи;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, реализация социально-значимых проектов с участием ветеранов и пенсионеров района;

- создание благоприятных условий для деятельности ветеранской организации.

Управа района осуществляет оплату коммунальных платежей всех помещений первичных ветеранских советов района, находящихся в оперативном управлении управы.

В 2023 году выдана 221 подарочная карта в торговую сеть «Пятерочка» и «Перекресток», 27 продуктовых наборов и 910 билетов к памятным датам (Дню снятия блокады Ленинграда, Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню Победы, Годовщине битвы под Москвой, Международному дню инвалидов).

Также проведено награждение и поздравление ветеранов к Дням воинской славы:

- 10 подарочных карт ко Дню Героя Отечества;

- 6 подарочных карт в рамках 82-й годовщины начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой для вручения инвалидам и участникам Великой Отечественной войны – участникам битвы за Москву.

Общественные организации района посетили культурно-массовые мероприятия и получили подарочные сертификаты и продуктовую помощь, предоставленные префектурой Южного административного округа:

- выдано 36 подарочных карт в рамках 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда;

- выдано 35 билетов на окружное мероприятие (концерт), посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана;

- выдано 49 билетов на окружное праздничное мероприятие (концерт), посвященное Дню защитника Отечества;

- выдано 65 билетов в рамках Международного Дня 8 марта в театр Терезы Дуровой на спектакль «Снежный вальс»;

- выдано 37 подарочных карт для несовершеннолетних узников фашистских концлагерей;

- выдано 39 билетов на окружное мероприятие, посвященное Дню Великой Победы;

- выдано 27 билетов в театр Российской Армии на спектакль «Третья ракета» в рамках празднования Дня Победы;

- выдано 64 подарочных карты в рамках окружного мероприятия, посвященного Дню Великой Победы, для вручения инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

- выдано 27 продуктовых наборов для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

- выдано 54 билета на окружное мероприятие, посвященное Дню Великой Победы – праздничный концерт «Победа с нами»;

- выдано 48 билетов на окружное мероприятие, посвященное Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, 37-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции;

- выдано 65 билетов в рамках проведения Дня Семьи, любви и верности в театр Терезы Дуровой на спектакль «Счастье у каждого свое»;

- выдано 56 билетов на окружное праздничное мероприятие, посвященное Дню города Москвы на спектакль «Любовь и голуби» в культурный центр «Зил»;

- выдано 2 подарочные карты в рамках 80-й годовщины Курской битвы для участников ВОВ и участников Курской битвы;

- выдано 40 билетов на окружное мероприятие (концерт) в рамках Дня города Москвы;

- выдано 40 билетов в культурный центр «Москворечье» на окружное мероприятие, посвященное Дню старшего поколения;

- выдано 33 подарочных карты в рамках окружного мероприятия, посвященного Дню старшего поколения;

- выдано 19 билетов на окружное мероприятие в рамках Дня народного единства – спектакль «Человек-амфибия» в Московском театре Луны на Малой Ордынке;

- выдано 40 билетов на окружное праздничное мероприятие, посвященное Дню матери – праздничный концерт в Культурном центре «Москворечье»;

- выдано 40 билетов на окружное праздничное мероприятие (концерт), посвященное Дню героя Отечества в Культурном центре «Москворечье»;

- выдано 40 билетов на окружное мероприятие, посвященное 82-й годовщине Битвы под Москвой в Культурном центре «Москворечье»;

- выдано 33 подарочных карт в рамках окружного мероприятия, посвященного Дню Матери;

- выдано 40 билетов на окружное праздничное мероприятие, приуроченное к встрече Нового 2024 года (концерт) в Культурном центре «Москворечье»;

- выдано 56 билетов на окружное праздничное мероприятие (спектакль), «Чудо в большом городе» в Культурном центре «Москворечье»;

- 88 многодетных семей получили билеты в театр «Ленинский 77»

69 многодетных семей получили билеты в КЦ «Москворечье» Цирк Чудес.

7.9. Работа с общественными советниками

По состоянию на 31.12.2023 в районе Орехово-Борисово Северное 260 общественных советников главы управы. Координацию деятельности общественных советников осуществляет Районный совет общественных советников в составе 5 человек, возглавляемый Председателем.

В тесном взаимодействии с управой района Орехово-Борисово Северное, аппаратом Совета депутатов муниципального округа, районными организациями общественные советники ведут активную работу по информированию жителей:

- об изменениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства (о реализации программ капитального ремонта, формированию предложений по благоустройству района);

- о мерах социальной поддержки населения;

- о мероприятиях, акциях, проектах, проводимых на территории района, округа и города.

Подводя итоги 2023 года хотелось бы выделить основные мероприятия и направления работы Общественных советников за отчетный период:

- участие в обучающих проектах, круглых столах и семинарах;

- реализация социально-значимых проектов;

- участие в городских акциях, окружных и районных мероприятиях;

- участие в городских конкурсах.

Активное участие Общественные советники принимают в онлайн опросах, общественных обсуждениях на портале «Активный гражданин». В 2023 году значительно большее количество наших жителей приняло участие в электронном голосовании на выборах Мэра Москвы.

Доброй традицией стало участие Общественных советников в Этнографическом диктанте, который прошел в очном и в онлайн-формате. На территории района было открыто 8 площадок, приняли участие 650 человек. Хотелось бы заметить, что с каждым годом все большее количество жителей района принимают участие в этой акции, что тоже является показателем работы Общественных советников.

Среди мероприятий, проходивших в районе в традиционном живом формате, хотелось бы выделить участие общественных советников в общегородском субботнике; районных праздниках – 9 мая и традиционных поздравлениях ветеранов во дворах района; Мемориально-патронатных акциях; мероприятиях ко Дню города; праздниках дворов, которые проводились ГБУ ДСЦ «Мир молодых».

Одними из первых Общественные советники района посетили открытые после капитального ремонта взрослые поликлиники. В рамках экскурсии, организованной Филиалом № 2 Городской Поликлиники № 214 советников познакомили с обновленными кабинетами, новым современным оборудованием и организацией приема пациентов.

Общественные советники района Орехово-Борисово Северное на постоянной основе оказывают помощь нашим бойцам в зоне СВО – плетут маскирующие сети, собирают медикаменты, средства гигиены, теплые вещи.

Кроме этого в 2023 году реализовано два больших проекта адресной помощи для участников СВО и жителей Донецка ДНР:

- совместно с Советом ветеранов, Молодежной палатой района и жителями района провели сбор помощи для реабилитационного центра ветеранов и пенсионеров Киевского района г. Донецка;

- также по инициативе общественных советников совместно с неравнодушными жителями и управой района направлена адресная помощь бойцам в зону СВО.

Отдельно хотелось бы отметить участие Общественных советников в городских творческих конкурсах. Неоднократно наши участники занимали призовые места – конкурс «Москва в кадре», конкурс «Я – общественный советник. Я – сделал. Я – предлагаю…». Информационный видеоканал и блог «Орехово-ТВ», проект, который реализуется в районе второй год, вошел в 10 лучших в городе.

8. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Одной из основных функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав является осуществление мер по координации деятельности субъектов системы профилактики по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, экстремизма среди несовершеннолетних, а также по выполнению планов работы городской, окружной и районной комиссий; защита прав и законных интересов несовершеннолетних.

Координационная деятельность комиссии реализуется в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и других законах города Москвы.

В соответствии с порядком образования районных комиссий и требований действующего законодательства (Закон города Москвы от 13.04.2005 № 12), количественный состав Комиссии составляет 16 человек.

В состав комиссии входят представители управы района, ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное города Москвы, ГБУ города Москвы «Мой семейный центр «Планета Семьи», ОСЗН района Орехово-Борисово Северное города Москвы, ГБУК города Москвы «Объединение культурных центров Южного административного округа», ГБУЗ МНПЦ ДЗМ филиал № 6, ГБУ Центр Досуга «Мир Молодых», управление по развитию массового спорта в ЮАО город Москвы ГБУ «МОСГОРСПОРТА» Москомспорта, совет ОПОП района Орехово-Борисово Северное города Москвы, ГБОУ города Москвы Школа № 878, «Детская городская поликлиника № 12 ДЗМ», 1 РОНПР Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по городу Москве.

Работа КДН и ЗП района осуществляется путем межведомственного взаимодействия всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

За период 2023 года проведено 25 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 147 профилактических вопроса различной тематики в отношении несовершеннолетних и их законных представителей, 15 организационных вопросов.

За 12 месяцев 2023 года на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района рассмотрено 133 административных протокола, из них:

- в отношении несовершеннолетних 54;

- в отношении взрослых лиц - 79, из них:

73 в отношении родителей (законных представителей):

по ч.1 ст. 5.35 КРФ об АП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних детей) – 57;

по ч.2 ст. 5.35 КРФ об АП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних детей) - 4

по ст.20.22 КРФ об АП (употребление несовершеннолетними спиртных напитков) – 12.

6 в отношении иных взрослых граждан:

по ст. 6.10 КРФ об АП (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ).

По итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях привлечены к административной ответственности:

- 54 несовершеннолетних (28 административных штрафов, на сумму 24 000 рублей, предупреждение - 15);

- 79 взрослых (предупреждение - 40; административный штраф - 27, на сумму 31 100 рублей).

Всего наложено штрафов на общую сумму 51 100 рублей.

В качестве приоритетных направлений КДН и ЗП района поставлена деятельность по обеспечению прав и законных интересов ребенка, охрана его здоровья и нравственности, а также содействие в решении жизненных проблем семьям с детьми.

С профилактического учёта Комиссии за 2023 год сняты - 
25 несовершеннолетних, из них:

- по исправлению – 21 человек,

- в связи с достижением совершеннолетия – 2 человека,

- в связи с переменой места жительства – 2 человека.

На профилактическом учёте в КДН и ЗП района состоит:

- 8 несовершеннолетних;

- 8 семей: 9 родителей, которые ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности в отношении своих детей; в указанных семьях проживают – 19 несовершеннолетних.

Прекращено проведение индивидуальной профилактической работы с 18 семьями несовершеннолетних.

За отчетный период выявлено 17 человек (15 семей), в которых проживают 28 несовершеннолетних детей, с которыми организована индивидуально-профилактическая работа.

Специалисты КДН и ЗП района приняли участие в 20 оперативно-профилактических мероприятиях, проведенных на территории района и направленных на предупреждение безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними, распространения наркомании среди подростков, предотвращения проникновения в подростковую среду экстремистской идеологии, на выявление несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртосодержащей продукции.

9. Работа со стационарными, нестационарными торговыми объектами, пресечение несанкционированной торговли

Комплекс предприятий потребительского рынка и услуг района представлен по 1 131 объектами стационарной и нестационарной торговой сети, предприятиями общественного питания и бытового обслуживания.

Стационарные предприятия торговли - 765, из них:

- продовольственные магазины – 132

- непродовольственные магазины – 496

- интернет торговля (постоматы, пункты выдачи и т.д.) – 137

Предприятия общественного питания –125, из них:

- открытая сеть – 97 на 3 406 посадочных мест;

- закрытая сеть – 25 на 2 564 посадочных мест;

Предприятия бытового обслуживания – 202 (на 666  рабочих мест).

Нестационарные торговые объекты – 39 единицы:

- павильоны «Цветы» – 1 (нестационарный торговый объект со специализацией, расположенный по адресу: Борисовский проезд, вл.5А);

- модульные объекты – «Мороженное» - 5 ед.; «Печать» - 12 ед.., тележки со специализацией «Прохладительные напитки», «Мороженное», «Горячая выпечка» - 3 ед.)

- сезонная сеть – 18 (13 летних кафе, 3 бахчевых развала, 2 елочный базар).

В 2023 году за торговлю в неустановленном месте вынесено 1 постановление по ст. 11. 13 КоАП города Москвы о назначении административного наказания в виде штрафа, по протоколу вынесено постановление о наложении штрафа на сумму 2 тыс. 500 руб., с нарушителя взыскан штраф на сумму 2 тыс. 500 руб.

Данные об административных правонарушениях вносятся в систему ЕГАС СИОПР.

Вопрос предупреждения и пресечения несанкционированной торговли находится на постоянном контроле управы района.

- На основании постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" включено в перечень 6 объектов общественного питания. Из них 4 объекта прокатегорировано и имеют утвержденные паспорта безопасности. В связи с истечением срока действия паспорта безопасности ресторана "Тануки", расположенного по адресу: ул. Генерала Белова, д. 15, проводится работа по актуализации паспорта безопасности. По состоянию на 26.12.2023 паспорт безопасности готовится к передаче на согласование в отдел по ЮАО УФСБ по г. Москве и Московской области. 1 объект – ресторан «Gap&Ola», расположенный по адресу: ул. Маршала Захарова, д. 5, проведены мероприятия по категорированию объекта паспорт безопасности разработан, проходит процедуру согласования в установленном порядке.

- В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» утвержден Перечень торговых объектов, расположенных на территории района, подлежащих категорированию и паспортизации в интересах их антитеррористической защищенности, в который вошло 84 объекта. Работа по актуализации данного перечня проводится на постоянной основе. Осуществляется постоянный контроль за открытием новых предприятий, ведется работа по актуализации данных, контроль за соблюдением сроков действия и оформления паспортов безопасности.

- По состоянию на 31.12.2023 комиссионно прокатегорировано 84 объекта:

- - 30 объектам присвоена категория.

- - 30 объектов имеют утвержденные паспорта безопасности.

- - 54 объектам категория не присвоена (0 категория) и разработка паспорта безопасности не требуется.

- В ежедневном режиме проводится мониторинг и анализ цен на продуктовую корзину с 50-тью позициями и высокотехнологичные товары, с 11-тью позициями с помощью приложения «Мобильный инспектор» для оперативной передачи информации в режиме онлайн в Департамент торговли и услуг города Москвы.

Управой района продолжена работа по упорядочению размещения рекламы на предприятиях потребительского рынка. Проводится мониторинг размещения наружной рекламы на объектах потребительского рынка и услуг, размещения вывесок в оконных проемах в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 902-ПП от 25.12.2013.

Организовано и проведено более 6 онлайн семинаров-консультаций на различные темы для предприятий торговли и услуг.

При поддержке Правительства Москвы ежегодно проводятся конкурсы на лучшее оформление к праздникам: Новый год, 9 мая и День города Москвы.

В 2023 году от района Орехово-Борисово Северное было подано 37 заявок на городской и окружной конкурс к вышеуказанным праздникам по четырем номинациям: «Лучший несетевой магазин», «Лучший торговый центр», «Лучшее предприятие общественного питания», «Лучшее предприятие сферы бытовых услуг». В ходе голосования в проекте «Активный гражданин» горожане выбирают лучший вариант украшения в каждой номинаций.

Проведена работа по размещению на предприятиях потребительского рынка и услуг информации, побуждающая граждан к заключению контрактов о прохождении военной службы в ВС РФ, а именно:

-  на внешних и внутренних экранах торговых центров– 13 шт.

- плакаты А3 – 365 шт.

- лифлеты – 85 шт.

Фотоотчет размещен в систему ЕГАС СИОПР.

10.Участие в проведении месячников, субботников

В соответствии с распоряжением Правительства города Москвы от 06.03.2023 № 160-РП в период с 01 апреля по 30 апреля организованы работы в рамках месячника по уборке и благоустройству городских территорий.

Осуществлялись работы по прометанию входных групп жилых домов, детских и спортивных площадок, очистке лотковой части внутриквартальных проездов, парковочных карманов, дорожно-тропиночной сети и тротуаров, контейнерных площадок.

Проводились работы по промывке малых архитектурных форм на детских и спортивных площадках, ограждений, лотковой части, асфальтобетонного покрытия дворовых проездов и тротуаров, прогребанию газонов. Выполнены работы по промывке 150 контейнерных площадок, замене более 150 урн, расположенных на дворовых территориях района.  С дворовых территорий района за период месячника вывезено 2,1 тыс. куб.м мусора. Выполнены 4 промывки дворовых тротуаров и проездов с моющим средством «Торнадо».

В апреле 2023 года проведен общегородской субботник на озелененной территории вдоль Шипиловского проезда, в ходе которого выполнены работы по прогребанию 5 га газонов; осуществлен вывоз 0,03 тыс. куб. м мусора.

10.1. Посадка зеленых насаждений в рамках программы "Миллион деревьев"

На основании согласованных Технических заданий о возможности проведения благоустройства в осенний и весенний период 2023 года в рамках городской программы «Миллион деревьев» проведены работы по посадке деревьев на 20 дворовых территориях, где было высажено 112 деревьев и на объектах второй категории - 31 дерево. Высадка кустарников не производилась.

В том числе для выполнения компенсационного озеленения, в связи с строительством эстакады лесополостного съезда с Каширского шоссе на Юговосточную хорду в направлении улицы Шоссейная, на территории района Орехово-Борисово Северное силами ООО «ГЕРА» высажено 414 деревьев на 10 дворовых территориях.

11.Организация деятельности ОПОП

В районе действуют 10 общественных пунктов охраны порядка, расположенные по адресам: Шипиловская улица, дом 20; Домодедовская улица, дом 11; Шипиловская улица, дом 14; Ореховый бульвар 7 корп.1; Шипиловская улица, дом 25, корп.1 (2 ПС ОПОП); улица Генерала Белова, дом 21, корп.1; улица Генерала Белова, дом 21, корп.2; Шипиловская улица, дом 5; Шипиловская улица, дом 15.

В актив ОПОП входят 101 член ОПОП и 53 члена совета ОПОП – представители ТСЖ, ЖСК, старшие по домам и подъездам, члены Советов МКД, представители общественных организаций.

В 2023 году в ОПОП поступило 4176 обращений граждан, в том числе:

- о фактах социального неблагополучия в семьях- 106

- о предупреждении противоправных действий в отношении одиноких престарелых граждан – 170

- о профилактике правонарушений в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 78

- о распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах- 69

- о нарушении тишины и покоя граждан - 30

- нарушение правил торговли - 0

- профилактика нарушений общественного порядка- 788

По обращениям граждан и оперативной информации, поступившей от членов ОПОП в 2023 году:

- оказана консультативно-правовая помощь – 2357

- направлена информация в органы государственной власти – 1690

- доведена информация в оперативном порядке – 321

- проведено проверок и рейдов – 2658 / 41

- сообщено в службу Социальный патруль – 7

Председателями совета ОПОП района проведена работа по выявлению не декларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду. В 2023 году выявлено 344 квартиры. Сведения переданы в ОМВД по району Орехово-Борисово Северное.

После соответствующего оформления документы переданы в ИФНС на 68 квартир.

12. Участие в работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

На территории района находятся 98 домов повышенной этажности, из них на обслуживании ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» 77 домов.  87 домов оснащены системой ДУ и ППА (всего 357 систем), 82 дома с системами ДУ и ППА (333 системы) находятся на обслуживании ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное».

В районе ведется постоянный контроль за соблюдением мер противопожарной защиты. В случае обнаружения посторонних предметов в подвальных и чердачных помещениях, а также на лестничных клетках, принимаются оперативные меры по устранению выявленных нарушений. Проводится разъяснительная беседа с жителями района о недопущении хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ, а также посторонних предметов в холлах, на лестничных клетках, балконах и лоджиях. На информационных стендах (472 шт.) подъездов жилых домов размещен агитационный материал по обеспечению пожарной безопасности. Проводились встречи со старшими по домам и подъездам по вопросу обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, во время которых раздавались агитационные материалы по пожарной тематике и инструкции о мерах пожарной безопасности в квартирах, правила действия жителей при обнаружении пожара.

На территории района работает Учебно-консультационный пункт по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Учебно-консультационный пункт оснащен необходимыми учебно-методическими материалами для проведения занятий с населением.

Обучено 4 консультанта для проведения консультаций с жителями района. За год консультационный пункт посетили 390 жителя района.

По итогам смотра конкурса на лучший УКП, Учебно-консультационный пункт района занял первое место в ЮАО города Москвы.

На территории района действует районное звено МГСЧС, в состав которого входят органы постоянного управления в составе Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района, Единая дежурная диспетчерская служба района и нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО), которые созданы на базе:

- ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Северное»,

- ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 166 ДЗМ",

- ГБУ города Москвы Геронтопсихиатрический центр «Орехово-Борисово» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы,

- ГБУК города Москвы «Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей заповедник «Царицыно».

Всего 268 человек.

В 2023 году проведены 2 штабные тренировки районного звена МГСЧС.

Заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района проводятся ежеквартально, при возникновении необходимости проводятся внеочередные заседания. В 2023 году проведено 4 заседания, с участием представителей 1-го регионального отделения надзорной деятельности Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве, ОМВД района, пожарно-спасательной части № 25.

Актуализирован План гражданской обороны и защиты населения района и План приведения в готовность гражданской обороны района.

Актуализирован План действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Актуализирован План обеспечения населения района питьевой водой при нарушении функционирования центральной системы водоснабжения.

Актуализирован План укрытия населения района.

Создан резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории района готовы к развертыванию 6 Пунктов временного размещения населения общей вместимостью на 3 650 человек.

Для укрытия населения оборудовано 36 укрытий в подвалах многоквартирных домов.

13. Назначение мест отбывания наказания по исправительным и обязательным работам

Во исполнение Положения об управе района, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти», в соответствии с распоряжением управы района Орехово-Борисово Северное от 14.12.2022 № ОС-05-62 «Об определении мест для отбывания наказания осужденных в виде исправительных и обязательных работ на территории района Орехово-Борисово Северное города Москвы на 2023 год», на 2023 год управой района по согласованию с филиалом № 13 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве определен перечень мест для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ.

На 2023 год предоставлено 12 мест для отбывания наказания в виде исправительных работ (уборщик служебных помещений) и 12 мест для отбывания наказания в виде обязательных работ (уборка служебных помещений) в ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Северное».

За период 2023 года в ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» отбывали наказание в виде обязательных работ 12 человек, в виде исправительных - 6 человек.

Всем осужденным, приговоренным к исправительным и обязательным работам, предоставлены места для отбывания наказания своевременно в соответствии с действующим законодательством РФ, жалоб и замечаний по вопросу трудоустройства осужденных не поступало.

Также, распоряжением управы района от 14.12.2022 № ОС-05-63 «Об определении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории района Орехово-Борисово Северное города Москвы на 2023 год» на 2023 год управой района определен перечень мест для отбывания наказания в виде обязательных работ.

На 2023 год предоставлено 10 мест для отбывания наказания в виде обязательных работ (уборка служебных помещений) в ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Северное».

За период 2023 года в ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» отбывали наказание в виде обязательных работ 6 человек, направленных территориальными органами федеральной службы судебных приставов города Москвы.

14. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу

Руководствуясь требованиями Федеральных законов от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»:

В районе сформирована призывная комиссия основного и резервного составов, утвержден персональный состав медицинской комиссии основного и резервного составов, утвержден график заседаний призывной комиссии района.

В ходе призыва:

- изучены личные дела призывников 100%;

- проведено оповещение призывников, вручено 11,44% повесток;

-оказано содействие военному комиссариату в оформлении призывного пункта государственной символикой и наглядной агитацией;

- явка составила 49,38%;

- состоялось 25 заседаний призывной комиссии района, где рассмотрено 988 дел призывников;

- призвано 171 человек (124,82%) и отправлено в ряды ВС РФ 141 человек – 102.92% планового задания (план-137).

- жалоб и заявлений от призывников не поступало;

- заявлений об альтернативной службе не поступало.

Никаких жалоб со стороны родителей призывников района не поступало, происшествий нет.

15. Об итогах работы административной комиссии

За период 2023 года в Административную комиссию управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы по делам об административных правонарушениях поступило 19 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»:

- 18 протоколов из Отдела МВД России по Району Орехово-Борисово Северное города Москвы по ст. 3.13 «Нарушение тишины и покоя граждан».

- 1 протокол из Комитета ветеринарии города Москвы по ст. 5.6 «Уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек».

За период 2023 года проведено 5 заседаний Административной комиссии района Орехово-Борисово Северное города Москвы по делам об административных правонарушениях, на которых рассмотрено 18 материалов административных дел, из них вынесены постановления:

- 1 штраф на сумму 2000 рублей;

- 10 предупреждений;

- по 6 административным материалам производства прекращены в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности;

- 1 административный материал прекращен в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

1 материал возвращен в Отдел МВД России по району Орехово-Борисово Северное на доработку.

16. Взаимодействие управы района Орехово-Борисово Северное с жителями района

16.1. Портал «Наш город»

В период с 01 января по 31 декабря 2022 года в рабочий кабинет управы района Орехово-Борисово Северное и ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» информационного портала «Наш город» поступило 7 908 обращений, из них:

«Дома» - 3 619 обращений;

«Дворовые территории» - 3 789 обращений;

«Дороги» - 274 обращения;

«Городские объекты» - 104 обращений;

«Торговые объекты» - 1 обращений;

«Парки, скверы, ОПТ» - 119 обращений;

«Транспорт» - 2 обращения;

«Учреждения» - 0 обращения.

Обращения, поступившие во вкладку Дворы, Дома и Дороги носят текущий характер и закрываются в соответствии с регламентным сроком. Обращения, требующие капитальных работ, ставятся на дополнительный контроль после согласования. К ответам прикладываются фотографии, акты о проведенных работах, справки управляющих компаний и инженерной службы, а также гарантийные письма от сторонних организаций.

Нарушения регламентного срока при подготовке ответов поступивших обращений не допускаются.

16.2. Работа с обращениями граждан

В управу района напрямую в 2023 году поступило 587 обращений граждан по различным каналам связи, из которых: 79 обращений из МГД, прокуратуры и прочих организаций, 142 письменных обращений, 316 на официальный сайт управы района, 50 обращений с приема главы управы.

По сравнению с 2022 годом объем поступивших обращений граждан увеличился (2022 - 551/2023 - 587) за счет обращений на приеме главы управы района (2022 – 18/ 2023 - 50).

Анализ обращений граждан показывает, что основными вопросами для жителей района продолжают оставаться вопросы:

- содержание и эксплуатация жилого фонда (содержание и текущий ремонт жилых помещений, управление многоквартирными домами, оплата жилищно-коммунальных услуг, благоустройство придомовой территории);

- капитальный ремонт в многоквартирных домах;

- гаражное хозяйство, парковки, транспорт;

- безопасность и охрана правопорядка;

- социальное обеспечение.

Особую категорию обращений составляют коллективные и повторные обращения жителей:

За 2023 год поступило - 25 коллективных обращений и 41 повторных.

Следует отметить, что в повторных обращениях жители обращаются на получение неполного ответа или выражают не согласие с ранее полученным ответом.

Принимаются меры по исключению случаев срыва сроков выполнения контрольных поручений и формального подхода к их исполнению, а также принимаются меры по устранению причин, способствующих повторному обращению граждан.

За текущий период проведено 30 приемов, на которых главой управы района Орехово-Борисово Северное принято 50 жителей района.

Из 587 обращений, поступивших напрямую в управу района, зарегистрированы и рассмотрены:

- решено в установленный срок – 216 обращений,

- решен в продленный срок – 46 обращений,

- не решен, установлен новый срок (доп. контроль) – 6 обращений,

- не обоснован (разъяснено) – 259 обращений.

Для решения вопросов, не требующих вмешательства руководителей управы (уборка территорий, содержание и техническое состояние чердаков, подвалов, подъездов и пр., плановые благоустроительные работы), сотрудники управы ведут прием жителей на местах – в управе района, снимая тем самым социальную напряженность и предоставляя оперативную информацию.

В течение года обновляется информация на стендах, расположенных в районе.

16.3. Публичные слушания

В 2023 году в районе Орехово-Борисово Северное  публичные слушания и общественные обсуждения не проводились.

16.4. Издание периодических средств массовой информации и сотрудничество с ними

С января 2015 года все районные газеты, издававшиеся в бумажном варианте, переведены в электронный формат. Новости управы района размещаются в регулярно обновляемой электронной версии газеты «Борисовские пруды», также ведется активное сотрудничество с окружной газетой «Южные горизонты», в которой размещается информация о наиболее значимых мероприятиях района.

На официальном сайте района Орехово-Борисово Северное                  www.http://sevorehovo-borisovo.mos.ru/ публиковалась информация о деятельности района, мероприятиях, проводимых в районе, комиссиях, действующих при управе, проведении встреч с населением,  информация по вопросам социальной сферы  и многое другое.

Информация на сайте обновлялась ежедневно.

На сайте района жители оставляли свои заявления, которые рассматривались в установленные законом сроки.

17. Координационный совет управы района Орехово-Борисово Северное по вопросам местного самоуправления.

Заседания Координационного совета в управе района Орехово-Борисово Северное в 2023 году проходили ежемесячно, составлено 12 протоколов. Рассматривались вопросы:

- Об итогах работы с обращениями граждан за 2022 год;

- О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- О пресечении несанкционированной торговли на территории района;

- О готовности служб района к зимней эксплуатации 2023-2024 гг.;

- О санитарном состоянии территории района Орехово-Борисово Северное г. Москвы;

- О проведении работ по подготовке жилого фонда к весенне-летней эксплуатации;

-  Об итогах рассмотрения обращений, поступивших на портал «Наш город», за 1 квартал 2023 года;

-  О работе по выявлению и вывозу брошенного разукомплектованного автотранспорта в районе;

- О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период;

- О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период;

- О текущей работе КДНиЗП района Орехово-Борисово Северное;

- О работе по снижению/погашению задолженностей за жилищно-коммунальные услуги;

- О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений;

- О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района;

- О работе по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений;

-  О подготовке объектов индустрии зимнего отдыха к сезону 2023-2024 гг.;

- О работе служб района в дни празднования Нового года и Рождества Христова.

18. Подготовка и проведение выборов в 2023 году

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2.1, пунктом 2.4 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании постановления ЦИК России от 15.03.2023 № 111/858-8 «О согласовании уточнения перечня избирательных участков, участков референдума и их границ на территории города Москвы с числом избирателей, участников референдума, превышающим три тысячи» на территории района Орехово-Борисово Северное образовано 20 избирательных участка.

В 2023 году выборы Мэра проходили в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. И при этом, каждому москвичу были доступны несколько способов голосования:

- дистанционное электронное голосование;

- голосование через специальные терминалы электронного голосования, которые были установлены на УИК;

- традиционный способ – бумажные бюллетени.

10 сентября 2023 года состоялись выборы Мэра Москвы. По итогам выборов Сергей Семенович Собянин оказался абсолютным победителем, набрав – 76,34% голосов.

19. Взаимодействие с Советом депутатом муниципального округа Орехово-Борисово Северное

В течение 2023 года глава управы принимал участие во всех заседаниях Совета депутатов муниципального Орехово-Борисово Северное. На заседаниях рассматривались вопросы согласования планов мероприятий, проводимых на территории района (ежеквартальные сводные планы по досуговой и спортивной работе с детьми по месту жительства, согласование расходования средств по дополнительным мероприятиям программы социально-экономического развития района, адресный перечень объектов благоустройства дворовых территорий из средств стимулирования управ, изменения схемы нестационарных торговых объектов и летних кафе, согласование установки опор наружного освещения, адресных перечней по озеленению и т.п.).

В отчетном году в районе была проведена большая работа по выполнению городских, окружных и районных программ. Данная работа проводилась совместно с депутатами Совета депутатов, которые участвовали в осуществлении контроля за ходом работ и принимали участие в их приемке.

Так же на согласование в Совет депутатов вносятся вопросы о направлении средств стимулирования управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы в связи с выделением финансирования на проведение работ по благоустройству территории района Орехово-Борисово Северное.

Уважаемые депутаты!

Управа района в дальнейшем продолжит работу по выполнения плана социально-экономического развития района.

Наша задача сделать район процветающим, благоустроенным, и удобным для проживания жителей, сохранить и приумножить традиции района.

В завершении отчета хочу выразить благодарность депутатам Совета депутатов за активное участие в жизни района.